自行谈判采购文件

项目名称：防灾科技学院北校区学生公寓空调购置及安装项目-设计

项目编号：cidp-2019- 31

采购方式：自行谈判采购（多供应商）

采购人：防灾科技学院

2019年

# 第一章  采购邀请

项目信息：

- 项目名称：防灾科技学院北校区学生公寓空调购置及安装项目-设计

- 谈判文件公示时间：2019年4月24日至2019年4月26日（8:00—12:00,14:00—17:00）（节假日除外）

- 获取采购文件、报名地点：防灾科技学院明德楼122室；联系人： 李老师， 蒋老师；联系电话：0316-3333559。

- 技术咨询、现场踏勘：防灾科技学院基建处；联系人：牛老师。

- 响应文件提交时间、截止时间及地点：

截止时间：2019年5月6日14：30时

地点：防灾科技学院明德楼  231  会议室

响应文件应密封送达指定地点，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，将被拒收。

- 最后报价提交时间及地点：

提交时间：2019年5月6日14：30时

地点：同响应文件提交地点

7．凡对谈判提出询问，请按下列内容与采购人联系：

地    址：防灾科技学院

# 第二章  谈判供应商须知

# 谈判供应商须知前附表

本表是关于本次要采购服务的具体资料，是对谈判供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：防灾科技学院 地 址：燕郊高新区防灾科技学院 |
| 1.2 | 项目名称：防灾科技学院北校区学生公寓空调购置及安装项目-设计 拟采购预算：15.0万元 |
| 2.1（1） | 资质要求：具有建筑行业设计乙级及以上以及相关资质 |
| 2.1（2） | 是否专门面向中小企业采购：否 |
| 2.2 | 是否允许联合体参加谈判：否 |
| 2.3 | 对联合体的其他资格要求：不适用 |
| 3.1（1） | 采购需求响应方案内容要求：提供第三章采购需求的点对点应答 |
| 3.1（2） | 资格证明文件： 1、法定代表人授权书（原件，加盖公章，供应商为自然人的无须提供）、供应商为代理人缴纳社保或纳税证明 2、谈判供应商情况表（原件，加盖公章，供应商为自然人的无须提供） 3、营业执照（副本复印件，加盖公章）或事业单位法人证书（副本复印件，加盖公章） 4、近期谈判供应商缴纳企业所得税或增值税的证明（1个月的即可，缴纳发票复印件，加盖公章）或事业单位近期纳税证明（缴纳发票复印件，加盖公章）或自然人缴纳个人所得税证明 5、近期谈判供应商为职工缴纳社会保险的证明（1个月的即可包括基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费等缴纳发票复印件，加盖公章。依法不需要缴纳社保的供应商应提供不需缴纳的声明原件，格式自定） 6、开户银行为本项目出具的资信证明（原件）或上年度由会计师事务所出具的财务审计报告（复印件，加盖公章） 7、谈判供应商参加政府采购活动近三年内无违法记录的说明（格式自定，原件） 8、谈判供应商企业类型声明函、制造商企业类型声明函（原件，符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）价格扣减条件的谈判供应商须提交） 9、具有建筑行业设计乙级及以上以及相关资质证书 10、投标人认为可以证明其工作和项目能力的其他资质文件 |
| 4.1（1） | 响应文件其他内容：无 |
| 5.1 | 响应文件有效期：90日历天 |
| 6.1 | 响应文件数量： 正本：1份、副本：2份 电子文档：1份（正本扫描件电子文档1份） |
| 7.1 | 保证金形式：无 |
| 8.1 | 谈判文件可以修改变动的内容：技术、服务要求以及合同草案条款 |
| 9.1 | 谈判小组推荐成交候选人数量：1名 |
| 适用于谈判供应商须知的额外增加的变动： |
| 1 | 无 |
| 其他 |
| 采购方不统一组织场地踏勘。对本次竟谈文件不明之处务必向采购方进行书面咨询，采购方以书面形式答复质疑问题，未进行咨询的，则视为对本竟谈文件全面理解，并自愿遵照执行，届时，不得以资料不全等理由拒绝履行相关义务。 |

# 一  总 则

# 1．项目简介

我院是中国地震局直属的高等院校，地处河北省三河市燕郊经济技术开发区，因学院发展需要，拟对以下项目进行采购，具体如下：

1.1项目概况

招标内容：北校区学生公寓空调购置及安装项目设计。

设计范围具体包括：

（1）1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼空调总负荷验算、各楼的外电缆选型、各楼总配电柜的配置设计复核；

（2）学生公寓楼空调配电线路及控制设计；

（3）空调室内机、室外机安装方案；

（4）1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼空调冷凝水管、室外安装方案、出效果图和施工图;

（5）设计概算及其他需要配套的设计内容。

# 2．合格供应商资格条件

2.1 满足以下条件的供应商是合格的谈判供应商，可以参加本次竞争性谈判：

（1）在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括企业法人、其他组织、自然人或者联合体。

（2）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，具备其它法规规定的本项目供应商应当具备的资格条件。遵守国家有关法规和政府采购的有关规定。

（3）从招标方正式获得了本项目的竞争性谈判文件。

（4）符合前附表中规定的其他要求。

（5）若前附表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商所报服务为非中小企业提供，其响应文件将作为无效文件被拒绝。

2.2 前附表中是否允许联合体参加谈判。

2.3如允许联合体参加谈判，对联合体的要求见前附表。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

# 3．适用法律和谈判费用

3.1 本次采购活动及由此产生的合同受《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规制约和保护。

3.2 谈判供应商应承担自身所有与谈判活动有关的费用，不论谈判的结果如何，在任何情况下谈判组织者均无义务和责任承担这些费用。

# 二  谈判文件

# 4．谈判文件构成

4.1 谈判文件包括：采购邀请（含采购公告）、谈判供应商须知、采购需求、附件。

4.2 谈判供应商应认真阅读谈判文件中各有关事项、格式、条款和规范等，按要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。如果谈判供应商没有按照谈判文件的要求对谈判文件做出实质性响应，该响应文件将有可能被拒绝。

# 5．谈判文件的澄清或者修改

5.1 在首次提交响应文件截止时间前，采购人、招标方或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，并由招标方发出。澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。对谈判文件的修改，将以书面形式通知已获取谈判文件的每一谈判供应商。

5.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标方将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前通知，不足3个工作日的，将相应顺延提交首次响应文件截止时间。

5.3 在谈判过程中，谈判小组根据与供应商谈判情况，可能对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款等内容作出实质性变动。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件。

# 三  响应文件的编制

# 6．响应文件的构成

6.1 按照谈判文件的要求，谈判供应商首次编制的响应文件具体构成如下：

（1）报价函；

（2）参考报价表；

（3）采购需求响应方案：见前附表要求；

（4）合同条款应答表；

（5）资格证明文件：见前附表要求；

（6）前附表要求的其他内容。

以上内容均为实质性要求，谈判供应商未按上述要求编写响应文件而造成内容不完整的，视为没有对谈判文件作出实质性响应，其响应文件按无效处理。

# 7．报价

7.1 在提交响应文件时，供应商要按照谈判文件给出的格式提供报价函和参考报价表；在谈判结束后，供应商按照谈判小组的要求及谈判文件给出的格式提供最后报价表。报价货币应为人民币。

7.2 每项服务内容只能有一个报价，不接受具有附加条件的报价，否则其响应文件将作为无效处理。

# 8. 响应文件有效期

8.1 响应文件应自首次提交之日起，按照前附表中规定时间内保持有效，有效期短于要求的响应文件将按无效处理。

# 四  响应文件的签署规定和递交

# 9．响应文件签署及规定

9.1 谈判供应商应按前附表中的规定准备和递交响应文件正本、副本和电子文档，纸质响应文件封面应注明“正本”或“副本”字样，副本可以是正本的复印件，当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。响应文件要求胶装成册，不对活页装订。

9.2 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由谈判供应商的法定代表人或经其正式授权的代表按谈判文件规定签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

9.3 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标方。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

9.4 供应商根据谈判小组的要求对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出的澄清、说明或者更正，以及谈判中根据谈判文件实质性变动重新提交的响应文件，其签署规定同9.2款要求。

# 10．响应文件的递交

10.1 响应文件及电子版应密封递交，封套上注明谈判供应商名称、项目编号及项目名称。首次提交的响应文件必须在第一章规定的截止时间前密封送达到指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，招标方将拒收。

# 五  评审和谈判

# 11．响应文件的评审与澄清

11.1谈判小组在确认了谈判文件后，按照谈判文件规定的资格条件对供应商进行资格审查，符合资格条件的供应商将被认定为参加谈判的供应商。

11.2谈判小组按照谈判文件规定的除资格条件外的其它实质性条款，对参加谈判的供应商进行有效性、完整性和响应程度的审查。未实质性响应谈判文件的供应商将按无效处理，不参加后续谈判。

11.3 出现下列情形之一的，将被认定为未实质性响应谈判文件：

（1）未按要求交纳保证金的；

（2）未按照谈判文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）供应商不具备谈判文件中规定资格要求的；

（5）不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的（本谈判文件中用*、★、※等标明为实质性要求和条件）；

（6）不良信用记录；

（7）响应文件有效期少于90日历天；

（8）其他法律、法规及本谈判文件规定的属于按无效处理的响应文件的情形。

11.4 如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

11.5 在按照14.2的规定进行审查时，谈判小组可以以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。接到谈判小组澄清等要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

11.6信用记录

11.6.1招标采购单位将在开标前一天至投标截止后一小时期间查询投标人的信用记录，投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

11.6.2 不良信用记录指：投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

联合体投标的，联合体成员存在以上不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

11.6.3查询及记录方式：招标采购单位经办人和监督人员将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以招标采购单位查询结果为准，招标采购单位查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评标依据。

11.7 对未被认定为参加谈判的供应商和其它未实质性响应谈判文件的供应商，谈判小组将及时告知。

# 12．谈判

12.1 依据谈判文件的要求和各供应商响应文件的应答情况，谈判小组所有成员集中在通知的时间，与参加的供应商逐一进行一轮或多轮谈判。谈判小组将给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判小组不保证最低报价中标。

12.2 谈判包括但不限于以下内容：

（1）谈判小组根据谈判文件要求，对照各谈判供应商提交的响应文件中技术、服务以及合同草案条款等应答情况，进行确认或者询问；

（2）按前附表修改变动谈判文件，并及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商；

（3）针对修改变动的谈判文件，与所有参加谈判的供应商进行确认或者询问。

# 13．保密原则

13.1 谈判小组成员以及与谈判工作有关的人员不得泄露评审和谈判过程中获悉的国家秘密、商业秘密，不得超越法规的规定向无关人员告知评审和谈判情况。

# 六  最后报价

# 14．最后报价的提交

14.1 谈判结束后，所有继续参加谈判的供应商应在谈判小组规定时间内提交最后报价。如果谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

14.2 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

14.3 最后报价，须密封递交，仅需一份正本，签署规定同本谈判文件要求。

# 15．逾期提交的最后报价

15.1 最后报价须在谈判小组规定的时间内送达指定地点。逾期提交最后报价的谈判供应商将被取消授予合同的资格。

# 七  确定成交候选供应商

# 16．确定成交候选供应商原则

16.1 谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出成交候选供应商，推荐数量见前附表。被推荐为成交候选供应商的最后报价应不高于本项目采购预算控制金额。

16.2 如出现最后报价相等的情况，由谈判小组按照少数服从多数的原则投票确定最后报价相同的成交候选供应商顺序。

# 17．政府采购政策功能的落实

17.1根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在谈判响应文件中提交了相应的谈判供应商企业类型声明函、制造商企业类型声明函的小型和微型企业，其谈判最后报价将按扣除后的价格参与评审，具体扣除比例见前附表。

# 18．最终评价确定

18.1 采购人有权对推荐为成交候选供应商的供应商的资格条件及价格计算方面进行审查。

18.2 采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

# 19．签订合同

19.1 采购方将以书面形式向成交供应商发出结果通知。

19.2 成交结果通知书发出后，采购人将与成交供应商签订合同。

# 20. 采购终止

20.1 出现下列情形之一的，采购人或者招标方将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）在采购活动中因重大变故，采购任务取消的；

（2） 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但公开招标的项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有2家的情形除外；

（5）谈判小组未确认谈判文件的。

# 第三章  采购需求

一、招标项目名称：北校区学生公寓空调购置及安装项目设计

二、项目概况及项目内容：

防灾科技学院北校区学生公寓分四期建成，一期建于2005年，包括目前命名为北辰园3号楼和北辰园4号楼，建筑面积13638平米，二期建于2007年，包括目前命名为北辰园1号和北辰园2号楼，建筑面积13669平米，三期（北辰园5号楼）建于2012年，建筑面积9458平米；四期（北辰园6号楼）建于2018年，建筑面积9450平米。北辰园1号楼、北辰园2号楼、北辰园3号楼、北辰园4号楼、北辰园5号楼均为6层砖混结构，建设时未考虑空调，空调配电，空调室外机座均为设计和施工；北辰园6号楼为6层剪力墙结构，楼宇已设计分体空调配电和室外机机座，单位采购和安装分体空调。

目前根据学院改善学生住宿条件的总体要求，由后勤管理处提出申请，学院党委会和校长办公会审批通过，决定在北校区学生公寓安装空调机，实施内容包括：6栋学生公寓分体空调机采购及安装；学生公寓楼室内配电系统改造施工；室外动力电缆敷设及路由恢复；空调孔施工；空调架及冷凝水管安装施工以及设计的其它配套改造实施内容。

招标内容：北校区学生公寓空调购置及安装项目设计。

设计范围具体包括：

（1）.1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼空调总负荷验算、各楼的外电缆选型、各楼总配电柜的配置设计复核；

（2）.学生公寓楼空调配电线路及控制设计；

（3）.空调室内机、室外机安装方案；

（4）.1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼空调冷凝水管、室外安装方案、出效果图和施工图;

（5）.设计概算及其他需要配套的设计内容。

竟谈开标时候，需提交设计单位简介、该项目设计竞谈报价、设计周期、设计单位资质、设计单位营业执照、类似工程的设计合同三项、设计人员业绩介绍。

本项目为维修改造项目，参加竞谈单位根据需要进行的现场踏勘、调研、运维部门沟通，然后设计单位再确定维修改造设计方案、各专业施工图设计、竣工图绘制、施工期间现场技术服务等。

拟竞谈单位应充分考虑现场实际情况， 本工程在防灾科技学北校区施工区域内，具体到学院进行现场踏勘，竞谈人根据自身情况自行组织，费用自理，责任自负。

三、谈判范围：

本次竞谈为防灾科技学院“防灾科技学院北校区学生公寓空调购置及安装项目”全套施工图设计。竞谈时不需要提供设计方案，确定成交单位后进行方案设计、施工图设计。

工程质量、建设标准要求：

应符合国家施工验收规范和河北省的质量评定标准和要求，满足安装施工、设计等有关规定，该工程施工等级为合格。

总设计天数

■ 设计天数  20天，其中初步设计5天。

■ 计划开始日期：2019年4月？日

■ 成交单位要确保在2019年5月？日前完成设计改造并交付施工图纸。若未能按期完工，每延误一天按中标价的1%进行处罚。

■可延长工期或不能延长工期的条件

①可延长工期：

人力不可抗拒的自然灾害。

重大设计变更。

②不能延长工期

一般设计变更。

设计费最高限价

本工程设计费最高限价为150000元人民币（大写：壹拾伍万元整），响应人报价不得超过此数额，但也不得低于成本价报价，否则按无效报价处理。

设计依据

（1）规划要点和征地红线图、地形图等。

（2）国家有关建筑设计规范、标准。

（3）竟谈文件中描述的项目基本情况介绍及设计要求。

（4）规划总平面图。

（5）招标人提供北校区学生公寓原施工图。

响应性文件编制及要求

1、竞谈人应当按照竞争性谈判文件的要求编制谈判响应性文件，响应性文件应当对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性应答。

2、响应性文件应用A4规格纸编制并装订成册，主要由以下几个部分组成：

（1）封面。

（2）谈判申请及声明（格式）

（3）技术部分。主要包括竞谈企业情况的综合说明包括：详细说明、以往设计代表作品、各专业设计师简介、拟投入本项目项目负责人简历表、相关证书及类似业绩证明资料；拟投入本项目的各专业负责人简历表及相关证书、服务承诺与设计计划书、设计技术保障措施承诺等。如果提供的服务与公开竞谈文件要求有偏差，必须详细说明。

（4）商务部分。主要包括谈判申请函（详见附件）、竞谈人基本情况表及竞谈人企业相关证书等资格证明文件（复印件）、法定代表人授权委托书（原件）、竞谈报价（设计费）计算书、竞谈人近三年以来完成的类似工程项目一览表及类似业绩证明资料、拟投入本项目主要设计人员（项目负责人以及各专业负责人）一览表；竞谈人认为有必要提供的其他资料（比如财务状况、资信情况，可以是文字资料、图纸、数据）。

注：竞谈书中各种企业证书、人员证书、证明资料以及竞谈人认为有必要提供的其他资料一律放复印件、并加盖单位公章。其中涉及到资格审查资料的竞谈人在开标时必须携带原件，否则按资格审查不合格处理（具体见第五节资格审查）。其他资料竞谈人应携带原件，否则可能做出不利于竞谈人的判断。

竞谈人应按照公开竞谈文件要求报出该工程项目设计费的单价、总价以及分项报价，各项报价应包括工程施工图、效果图、蓝图印制费，以及变更等全部费用。

谈判

1、谈判小组：谈判小组依法由相关专家3人以上单数组成。

2、 谈判竞谈单位：参加谈判的竞谈单位代表应是单位法定代表人或本单位其他委托人。

3、实质性响应审查。谈判小组依据竞争性谈判文件的规定，从竞谈单位递交响应性文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。

4、谈判内容：（以上介绍限时10分钟）。

①谈判竞谈人介绍企业情况；

②谈判竞谈人介绍拟派设计师情况；

③谈判竞谈人介绍售后服务、质量保证承诺。

5、谈判程序：

（1）递交响应性文件截止后，进行抽签决定谈判次序，谈判小组所有成员集中与单一竞谈人分别进行谈判；

（2）按照竞谈顺序，竞谈人汇报竞谈相关内容，汇报完毕后进行该项目的二次报价，二次报价需由拟竞谈人在现场填写，二次报价表格式参考附件，二次报价表落款处需要提前盖好公章及法人签章。二次报价表单独存放，由委托人手持。

（2）谈判小组制定一个符合要求的最优方案，或直接根据响应性文件与竞谈人谈判。谈判文件如有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的竞谈人；

（3）谈判小组在公正、公平、公开及综合评价原则基础上，根据符合需求、服务优良、商业信誉良好且较低费率的原则确定成交竞谈单位，并将结果通知所有参加谈判的未成交的竞谈单位。

6、谈判的任何一方在未征得另一方同意的情况下，不得向第三方透露与谈判有关的一切技术资料、价格或其他信息。

7、谈判结束后，谈判小组根据谈判情况，集中意见产生成交方。

质疑和投诉

1、竞谈人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任。

2、招标人在收到竞谈人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑竞谈人，但答复的内容不涉及商业秘密。

四、合同主要条款

1、 服务内容

方案设计、施工图设计、施工配合、竣工验收等。

2、乙方服务范围

防灾科技学院北校区学生公寓分四期建成，一期建于2005年，包括目前命名为北辰园3号楼和北辰园4号楼，建筑面积13638平米，二期建于2007年，包括目前命名为北辰园1号和北辰园2号楼，建筑面积13669平米，三期（北辰园5号楼）建于2012年，建筑面积9458平米；四期（北辰园6号楼）建于2018年，建筑面积9450平米。北辰园1号楼、北辰园2号楼、北辰园3号楼、北辰园4号楼、北辰园5号楼均为6层砖混结构，建设时未考虑空调，空调配电，空调室外机座均为设计和施工；北辰园6号楼为6层剪力墙结构，楼宇已设计分体空调配电和室外机机座，单位采购和安装分体空调。

目前根据学院改善学生住宿条件的总体要求，由后勤管理处提出申请，学院党委会和校长办公会审批通过，决定在北校区学生公寓安装空调机，实施内容包括：6栋学生公寓分体空调机采购及安装；学生公寓楼室内配电系统改造施工；室外动力电缆敷设及路由恢复；空调孔施工；空调架及冷凝水管安装施工以及设计的其它配套改造实施内容。

招标内容：北校区学生公寓空调购置及安装项目设计。

设计范围具体包括：

（1）.1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼空调总负荷验算、各楼的外电缆选型、各楼总配电柜的配置设计复核；

（2）.学生公寓楼空调配电线路及控制设计；

（3）.空调室内机、室外机安装方案；

（4）.1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼空调冷凝水管、室外安装方案、出效果图和施工图;

（5）.设计概算及其他需要配套的设计内容。

3、付款方式

1、双方签署合同后，一周日内预付定金为合同总价的30%即人民币（大写）：                    。

2、完成施工图设计并按学院相关部门意见修改完毕后，支付合同总价30%即人民币（大写）：               。

3、 施工监督、指导完毕后，支付合同总价30%即人民币（大写）：            。

4、竣工结算完毕后，支付合同总价10%即人民币（大写）：              。

以上某两次付款，经双方商议可以合并一次支付，支付节点以后一次的支付时间为准，支付时乙方提供同等数额的正式发票。

4、双方责任

（1）招标方责任

1、招标方按本合同约定的内容，在规定的时间向乙方提交数据文件，并对其完整性、正确性及时限负责，招标方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

2、招标方提交有关资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按合同规定交付设计文件时间顺延；超过规定时间15天以上时，投标方有权重新确定提交设计文件的时间。

3、当招标方有所变更或造成错误以致造成投标方设计需返工时，招标方应另行付费。

4、按合同规定支付各阶段的设计费。

5、投标方所提交的每一设计阶段的设计成果的深度不能满足下一步工作或施工要求时，投标方应在招标方制定期限内进行修改或重新设计，指导达到合同约定标准，并由投标方承担逾期的违约责任，且在未经招标方确认前，招标方有权不支付设计费。

6、招标方有权要求投标方根据招标方及委托的规划设计院的审图意见进行修改，投标方应当根据招标方的意见进行修改，并按期向招标方提交最后方案设计文件。如投标方不同意招标方意见或逾期未提交经修改的设计方案，招标方有权解除合同，投标方承担违约责任，且招标方无需为此支付费用。

（2） 投标方责任

1、 投标方应按招标方提出的设计要求、相关规划法令规定，进行空调配电安装施工图设计工作，按合同规定的进度要求、设计成果形式和份数向招标方提交图纸、文件及相关数据等文件成果，并对提交的设计文件成果质量负责。

2、投标方按本合同约定的内容、进度及份数向招标方交付设计图纸、数据等有关文件，完成招标方所委托的设计工作。由于投标方的原因，造成某一阶段设计工作拖延，影响工期，给招标方造成了经济损失， 将按该阶段设计费总额的1‰/天从设计费中扣除违约金，该违约金总额不高于该阶段设计费总额的3%。

3、投标方交付设计资料及文件后，根据招标方审查结果负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充；本项目开始施工时，负责向招标方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收及监督、指导。

4、 投标方应保护招标方的知识产权，不得向第三方泄露、转让招标方提交的产品图纸等技术经济数据，如发生以上情况并给招标方造成经济损失，招标方有权向乙方索赔。

5、投标方应当按照国家、 地方的相关规定、规范、规程、规定以及招标方提供的相关资料的要求，进行设计并按时提交设计成果，保证能够满足招标方设计要求并取得招标方认可，并保证投标方设计进行的后续性，能够通过  市相关审批部门的审批。

6、要保证设计的准确性、实用性，投标方应当自行安排设计人员到项目现场踏勘、拍照、考察。

7、投标方应当严格执行招标方的指令，但对于招标方发出的不符合国家强制性标准或规范的指令或江苏省及无锡市规定要求的指令，投标方有义务向招标方指出并提供相应的标准、规范依据。并应尽专业设计单位能够达到的意图，就招标单位指令不符合设计规范或常规之处，向招标方指出并指明其可能的后果，并应当按招标方的再次指令执行。

8、招标方向投标方付清相应比例的酬金后，投标方向招标方提交的所有图则、数据、报告、计算、计算图纸和估算及一切有关知识产权均属招标方所有，投标方享有署名权以及保留副本的权利。投标方除履行本协议书内之责任外，不能动用、披露或允许他人使用上述资料，否则招标方有权索赔。除非得到招标方的书面同意，投标方不能擅自或与他人印刷、刊登、泄露任何与相关服务工作有关的资料、文章、相片或图则或投标方提供的任何私人及机密资料。

5、工期要求：初设  5 天（日历）；施工图  15  天（日历）。

6、质量要求：合格。

7、其他：投标方应全程派员跟踪配合；施工监督；保育指导

五、项目简介和设计采购内容

1、项目名称：北校区学生公寓空调购置及安装

2.项目介绍：

防灾科技学院北校区学生公寓分四期建成，一期建于2005年，包括目前命名为北辰园3号楼和北辰园4号楼，建筑面积13638平米，二期建于2007年，包括目前命名为北辰园1号和北辰园2号楼，建筑面积13669平米，三期（北辰园5号楼）建于2012年，建筑面积9458平米；四期（北辰园6号楼）建于2018年，建筑面积9450平米。北辰园1号楼、北辰园2号楼、北辰园3号楼、北辰园4号楼、北辰园5号楼均为6层砖混结构，建设时未考虑空调，空调配电，空调室外机座均为设计和施工；北辰园6号楼为6层剪力墙结构，楼宇已设计分体空调配电和室外机机座，单位采购和安装分体空调。

目前根据学院改善学生住宿条件的总体要求，由后勤管理处提出申请，学院党委会和校长办公会审批通过，决定在北校区学生公寓安装空调机，实施内容包括：6栋学生公寓分体空调机采购及安装；学生公寓楼室内配电系统改造施工；室外动力电缆敷设及路由恢复；空调孔施工；空调架及冷凝水管安装施工以及设计的其它配套改造实施内容。

3、北校区学生宿舍面积及空调数量统计

| 楼号 | 北1 | 北2 | 北3 | 北4 | 北5 | 北6新建楼 （宿舍） | 北6新建楼 （商铺） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每间面积（平米） | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 38 |
| 房间数（个） | 189 | 189 | 187 | 185 | 251 | 231 | 11 |
| 配备空调 | 1.5P | 1.5P | 1.5P | 1.5P | 1.5P | 1.5P | 3P |
| 采购空调小计 | 1232台1.5匹挂机 | 11台3P柜机 |

4、北校区学生宿舍楼及配电系统现状

| 楼号 | 北1 | 北2 | 北3 | 北4 | 北5 | 北6新建楼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设分期 （对应建设图纸） | 二期 | 一期 | 三期 | 四期 |
| 建设年份 | 2007年 | 2005年 | 2012年 | 2018年 |
| 建筑面积（平米） | 13669 | 13638 | 9458 | 9450 |
| 层数 | 6层 | 6层 | 6层 | 6层 |
| 结构形式结构 | 砖混结构 | 砖混结构 | 砖混结构 | 剪力墙结构 |
| 空调配电系统改造情况（后勤处提供） | 外电缆 | 已敷设至一层配电间配电柜 | 已敷设至一层配电间配电柜 | 已敷设至一层配电间配电柜 | 已敷设至一层配电间配电柜 | 已敷设至一层配电间配电柜 | 已敷设至一层配电间配电柜 |
|  | 层间控制箱 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 |
|  | 室内配电情况 | 已安装空调专用插座，由插座至室内配电箱已敷设空调线，未接驳电源 | 已安装空调专用插座，由插座至室内配电箱已敷设空调线，未接驳电源 | 已安装空调专用插座，由插座至室内配电箱已敷设空调线，未接驳电源 | 已安装空调专用插座，由插座至室内配电箱已敷设空调线，未接驳电源 | 5#宿舍内未铺设空调线路，没有空调插座。 | 新建楼宇已考虑和安装空调电源插座 |
| 安装施工 工程量 | 电源 接线 | 电源 接线 | 电源 接线 | 电源 接线 | 楼内各层间及各个宿舍空调配电 | 配电系统完备，直接装空调。 |

5、空调配电系统设计内容

1.1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼、6#楼空调总负荷验算、各楼的外电缆选型、各楼总配电柜的配置设计复核；

2.学生公寓楼空调配电线路及控制设计；

3.空调室内机、室外机安装方案；

4.1#楼、2#楼、3#楼、4#楼、5#楼空调冷凝水管、室外安装方案、出效果图和施工图;

5.设计概算及其他需要配套的设计内容。

# 第四章  附  件

（谈判响应文件格式）

附件一：

报价函

致：防灾科技学院

在审阅了    （项目名称）    谈判文件（项目编号：      ），我方下述签字人将按照谈判文件的规定提供总价为              （用文字和数字表示的总价）的服务，其中由小型和微型企业提供服务的价格为      （用文字和数字表示），占总价的   %。并作出如下承诺：

1、如果我们被确定为成交供应商，我们将按照谈判后双方确认的合同条款的要求执行。

2、我方保证忠实地执行买、卖双方所签的合同，并承担合同规定的责任和义务。

3、我方愿意向贵方提供任何与此报价有关的数据、情况和技术资料。

4、我方提交的响应文件及报价自提交日期起    天有效，并对我方具有约束力。

5、在正式合同准备好和签字前，本报价函及贵方的书面成交结果通知书将构成约束我们双方的合同内容。

出具日期：

授权代表签字：	             职务：

公章：

附件二：

参考报价表

项目编号：                           价格单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、参考报价可以是市场价格，也可以是谈判供应商认为合适的价格。

2、参考报价不作为评审的依据。

出具日期：

授权代表签字：

公章：

附件三：

资格证明文件

（一）法定代表人授权书

防灾科技学院：

（谈判供应商全称）    法定代表人  （姓名）  授权  姓名  为全权代表，参加贵公司组织的                 项目（项目编号：         ）谈判报价活动，全权处理谈判活动中的一切事宜。

法定代表人签字或签章：

单位全称(公章)：

日　期：

附：

授权代表姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传       真 ：

电       话 ：

Email  地址 ：

（二）谈判供应商情况表

谈判供应商:(公章)                               填表日期:

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 详细地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮政编码 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简历 及机构 |  |
| 单位主营范围及优势和 特长 |  |
| 企业财务状况 |  | 收入总额 | 利润总额 | 税后利润 | 负债总额 |
|  | 2015年 |  |  |  |  |
|  | 2016年 |  |  |  |  |
|  | 2017年 |  |  |  |  |
| 业绩情况 | 项目名称 | 上年销售值（万元） |

（三）营业执照（副本复印件，加盖公章）或事业单位法人证书（副本复印件，加盖公章）或自然人身份证明（身份证复印件）

（四）近期谈判供应商缴纳企业所得税或增值税的证明（缴纳发票复印件，加盖公章）或事业单位近期纳税证明（缴纳发票复印件，加盖公章）或自然人缴纳个人所得税证明

（五）近期谈判供应商为职工缴纳社会保险的证明（包括基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费等缴纳发票复印件，加盖公章。依法不需要缴纳社保的供应商应提供不需缴纳的声明原件，格式自定）

（六）开户银行为本项目出具的资信证明（原件）或上年度由会计师事务所出具的财务审计报告（复印件，加盖公章）

（七）谈判供应商参加政府采购活动近三年内无违法记录的说明（格式自定，原件）

（八）谈判供应商企业类型声明函、制造商企业类型声明函（原件，符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）价格扣减条件的谈判供应商须提交）

谈判供应商企业类型声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动（以下形式选择填写）：

（1）□本公司直接提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

（2）□本公司为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业类型声明函）

（3）□本公司为联合体一方，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。我公司提供协议合同金额占到共同谈判协议合同总金额的比例为       。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

制造商企业类型声明函（格式）

本公司作为______单位的______ 项目的设备制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，作出如下声明：

本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（九）其他必要的内容

1、投标人认为可以证明其工作和项目能力的其他资质文件

附件四：采购需求响应方案

## 竞谈人近三年以来完成的同类项目一览表

| 序号 | 工程名称 | 起讫时间 | 项目规模 | 完成情况 | 项目负责人 | 业主单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1、同类项目为近三年完成的项目；

2、竞谈人须后附项目合同等证明文件复印件，并加盖公章。

竞谈人名称：  （单位全称并盖公章）

## 拟投入本项目主要设计人员一览表

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 专业 | 注册资格或职称 | 拟在本项目中所 承担的工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ……. |  |  |  |  |  |  |

注：1、主要设计人员包含项目负责人以及各专业设计师。

2、如本表格不适合竞谈人的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

竞谈人      （单位全称并盖章）

## 投入本项目的项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 注册资格 |  | 专业 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事本职业年限 |  |
| 学历 |  | 为竞谈人服务年限 |  |
| 在建和已完设计工程情况 |
| 建设单位 | 工程名称 | 工程规模 | 设计日期 | 完成情况 | 担任的职务 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、竞谈人应随本表后附项目负责人的相关专业执业注册证书（需加盖执业印章）、社保缴纳证明等复印件。复印件均需加盖竞谈人公章。

2、本表后还应附近三年同类项目合同等证明文件的复印件，复印件均需加盖竞谈人公章。

3、“完成情况”指近三年工程完成情况，填写已完成或在建；“担任的职务”填写主设计师、项目负责人、××专业负责人、设计人或其它。

竞谈人：      （单位全称并加盖公章）

投入本项目的各专业设计师简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 注册资格 |  | 专业 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事本职业年限 |  |
| 学历 |  | 为竞谈人服务年限 |  |
| 在建和已完设计工程情况 |
| 建设单位 | 工程名称 | 工程规模 | 设计日期 | 完成情况 | 担任的职务 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、竞谈人应随本表后附各专业设计师的注册证书（需加盖执业印章）、职称证书、社保缴纳证明等复印件。复印件均需加盖竞谈人公章。

2、本表后还应附各专业设计师的工程获奖荣誉证书（如有）的复印件。复印件均需加盖竞谈人公章。

3、“完成情况”指近三年工程完成情况，填写已完成或在建；“担任的职务”填写主设计师、项目负责人、××各专业设计师、设计人或其它。

竞谈人：      （单位全称并加盖公章）

一般设计人员及服务人员配备情况表

| 1.一般情况 |
| --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| 执业资格证书 及号码 |  |
| 职称 |  | 为竞谈人服务时间 |  |
| 学历 | 年毕业于 （学校） （专业） |
| 2.经历 |
| 时间 | 负责过的主要工程（名称、类型和金额等） | 该项目中的任职 | 备注 |

竞谈人      （单位全称并盖章）

附件五：

| 最后报价表（最后报价时提交） |
| --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 谈判日期 |  | 谈判地点 | 防灾科技学院 |
| 公司名称 |  |
| 首次报价 |  |
| 最后报价 |  |
| 我公司承诺： 授权代表签字： |