自行谈判采购文件

项目名称：防灾科技学院统一缴费平台采购项目

项目编号：CIDP-2019-81

采购方式：自行谈判采购（多供应商）

采购人：防灾科技学院

2019年

# 第一章  采购邀请

项目信息：

项目名称：防灾科技学院统一缴费平台采购项目

- 谈判文件发售时间、地点、售价：

- 发售时间：2019年6月17日至2019年6月20日（8:00—12:00,14:00—17:00）（节假日除外）

- 获取采购文件、技术咨询、报名地点：防灾科技学院明德楼122室；联系人：李老师、蒋老师；联系电话：0316-3333559。

- 现场踏勘：无。

- 响应文件提交时间、截止时间及地点：

截止时间：2019年6月25日9：30

地点：防灾科技学院明德楼231会议室

响应文件应密封送达指定地点，在截止时间后送达的响应文件为无效文件，将被拒收。

- 最后报价提交时间及地点：

提交时间：2019年6月25日9：30

地点：同响应文件提交地点

7．凡对谈判提出询问，请按下列内容与采购人联系：

地    址：防灾科技学院

# 第二章  谈判供应商须知

# 谈判供应商须知前附表

本表是关于本次要采购服务的具体资料，是对谈判供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：防灾科技学院 地 址：燕郊高新区学院街防灾科技学院 |
| 1.2 | 项目名称：防灾科技学院统一缴费平台采购项目 拟采购预算：30万 |
| 2.1（1） | 合格供应商资格条件其他要求： 可以证明其工作和项目能力的相关软件产品或软件著作权证书或业绩等文件 |
| 2.1（2） | 是否专门面向中小企业采购：否 |
| 2.2 | 是否允许联合体参加谈判：否 |
| 2.3 | 对联合体的其他资格要求：不适用 |
| 3.1（1） | 采购需求响应方案内容要求：提供第三章采购需求的点对点应答 |
| 3.1（2） | 资格证明文件： 1、法定代表人授权书（原件，加盖公章，供应商为自然人的无须提供）、供应商为代理人缴纳社保或纳税证明 2、谈判供应商情况表（原件，加盖公章，供应商为自然人的无须提供） 3、营业执照（副本复印件，加盖公章）或事业单位法人证书（副本复印件，加盖公章） 4、近期谈判供应商缴纳企业所得税或增值税的证明（1个月的即可，缴纳发票复印件，加盖公章）或事业单位近期纳税证明（缴纳发票复印件，加盖公章）或自然人缴纳个人所得税证明 5、近期谈判供应商为职工缴纳社会保险的证明（1个月的即可包括基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费等缴纳发票复印件，加盖公章。依法不需要缴纳社保的供应商应提供不需缴纳的声明原件，格式自定） 6、开户银行为本项目出具的资信证明（原件）或上年度由会计师事务所出具的财务审计报告（复印件，加盖公章） 7、信用中国或国家企业信用信息公示系统或中国政府购买服务信息平台“政府采购严重违法失信行为信息记录”,未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 谈判供应商参加政府采购活动近三年内无违法记录的说明（格式自定，原件） 8、谈判供应商企业类型声明函、制造商企业类型声明函（原件，符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）价格扣减条件的谈判供应商须提交） 9、投标人认为可以证明其工作和项目能力的相关软件产品或软件著作权证书或业绩等文件 10、资质等级（国家部委法规确定）、软件著作权、所投产品的计算机软件著作权证书复印件加盖制造厂商公章；提供“缴费平台采购项目”相关方面的合同复印件（盖章）。 |
| 4.1（1） | 响应文件其他内容：无 |
| 5.1 | 响应文件有效期：90日历天 |
| 6.1 | 响应文件数量： 正本：1份、副本：2份 电子文档：1份（正本扫描件电子文档1份） |
| 7.1 | 保证金形式：无 |
| 8.1 | 谈判文件可以修改变动的内容：技术、服务要求以及合同草案条款 |
| 9.1 | 谈判小组推荐成交候选人数量：1名 |
| 适用于谈判供应商须知的额外增加的变动： |
| 1 | 无 |
| 其他 |
| 采购方不统一组织场地踏勘。对本次竟谈文件不明之处务必向采购方进行书面咨询，采购方以书面形式答复质疑问题，未进行咨询的，则视为对本竟谈文件全面理解，并自愿遵照执行，届时，不得以资料不全等理由拒绝履行相关义务 |

# 一  总 则

# 1．项目简介

我院是中国地震局直属的高等院校，地处河北省三河市燕郊经济技术开发区，因学院发展需要，拟对以下项目进行采购，具体如下：

（一）项目概况

当前学校的缴费平台分为两部分，一部分是通过建行网银的批量代扣托收，另一部分是线下的POS机刷卡支付，随着招生人数的增加、其他收费业务的展开以及线上缴费途径的多样化发展，需要拓展缴费平台的功能为广大师生及校内外人员提供更加便利快捷的缴费服务，同时，为财务部门、二级收缴费管理部门等提便利化的费用管理服务。

（二）项目地点：

1、方案一：本地化部署。采购后的新缴费管理平台服务系统部署在北校区信息化管理中心机房。

2、方案二：实现云端部署。投标人提供公有云的新缴费管理平台服务系统部署。

上述两者方案均可。

（三）采购主要内容：

建设目标

1、功能目标：

(1)便捷的一站式缴费服务。

(2)支持各种收费类型。

(3)多样化缴费手段。

(4)收费数据的生成。

(5)支持费用项组合、部分缴费支付。

(6)生成实时缴费报表。

(7)与学校各业务部门或系统接口。

（8）投标人提供的其他特色服务。

2、服务目标：投标人通过系统尽力不断完善服务体系，致力于为学院提供全方位、个性化的服务，促进学院缴费管理信息化的不断发展。具备独立的服务体系，包括呼叫中心、定期巡检、远程诊断、现场响应、常驻外派服务（采购人单独付费）等各种形式的服务内容。

3、知识产权：供应商应具备独立自主知识产权的核心技术研发能力，具有国内领先的数据重构技术、公式引擎技术、数据缓冲、模块配置、插件管理技术、权限组件等一系列具有完全自主知识产权的核心技术，形成了完善核心技术体系；由技术储备到组件化、组件集成，提升核心技术平台。独力打造的具有完全自主知识产权、基于统一架构研发应用平台、应用中间件，产品及平台在功能和性能上达到学院的要求。

4、具体要求：

(1)对缴费人提供便捷的一站式服务:缴费人只需登录到平台，便可对所有的费用进行集中缴纳，而无需再到各个部门、登录到各个系统缴纳费用。

(2)支持多种收费类型:确定收费标准下的常规收费(如学费、住宿费)，确定收费标准下的一次性收费(如报名费)，不定额或不确定收费标准的收费(如向困难学生捐款)等等。

(3)多样化缴费手段:a、网上银行缴费方式，支持银行卡网上转账支付；b、对接第三方支付平台（必须包含微信、支付宝）缴费方式；c、银行代扣授权缴费方式（批量代扣）;d、投标人提供的其他缴费方式。

(4)收费项目信息的生成：可由财务部门生成或各收费项目发起部门生成收费项目信息传至缴费平台，其中发起部门生成的收费项目应经财务部门审核后传送。审批流程可在该系统内部流转，且可按照采购人要求进行审批流程设计，或按照采购人要求，将审批流程迁移对接到“钉钉”平台。

(5)支持多费用项目形成缴费组合一次缴纳所有收费项，支持部分缴费（一个收费组合，可分批次缴纳各个收费项，但是系统应具备“开关”功能，即采购人可选择性使用“部分缴费”）。

(6)对维度、多层次实时缴费情况查询、监控、核对及结果导出:财务部门对全校的各种缴费项目的缴费总额、进度，按部门进行查询、监控、核对，按照分项的缴费额度、进度等多维度、多层次进行查询、监控、核对；相关收费项目发起部门也能实时的查询本部门的相关收费项目的缴费进度。投标人应在系统中通过报表、图表等形式进行进度展示，形成缴费实时报表，且提供导出功能（导出格式包含但不限于Excel、word等格式）。 系统支持提供多维度、分级授权的缴费情况查询功能。同时，缴费人能自主查询缴费项目、缴费实际进度、缴费截止日期（平台有分项目的截止日期显示）。

(7)与学校各业务部门或系统具备接口对接能力，如票据管理系统、学籍管理系统等。

(8)能够发起不限定人员的缴费，即其他人员可通过在缴费平台注册，经缴费业务发起人确认后，可进行网上银行、第三方支付平台等的缴费。

(9)软件系统具备C/S和B/S两种操作模式的综合特点，其中：数据（仓库）建模平台是基于客户端的运行模式，提供了自上而下的建模方法，最大限度地简化了数据（仓库）建模的复杂性、提升了建模的效率；而分析展现功能则提供了完全的Web运行模式，具备在大量分布式环境进行部署，而无需在客户端安装任何软件功能，而客户只需通过IE浏览器（火狐、360亦可）即可轻松地实现跨越广域网的数据分析功能。

(10)其他要求：制定系统部署方案要求

供货单位应与防灾科技学院的信息中心技术人员进行沟通交流，或者了解机房硬件环境，结合标准环境要求及客户现有系统情况，提供完整升级方案；

5、部署配置系统

供应商应上门部署缴费管理系统，保证系统正常运行。具体工作内容包括数据库安装、程序部署、系统参数导入、缴费管理平台系统启动等（云端部署的参考实施）。

6、服务器调优

供应商工程师根据系统运行环境要求，对服务器进行调试，调整应用服务启动参数等，保证缴费管理平台最优运行（云端部署的参考实施）。

7、功能权限设置

协助用户制定收费缴费管理权限设置方案，完成功能权限、数据权限、组织机构权限、用户角色创建的设置。

8、设置首页参数

按照用户对首页的设计要求，对系统首页进行重新布局，部署用户提供的文档材料和内容。

9、设置数据收集任务及审批参数

按照用户的要求，设定数据采集任务，对支付途径的第三方、开具中央财政发票以及导入收费管理系统保留接口，在系统内保留财务部门对收费的审批权限。

10、系统维护

对缴费管理系统调优和持续优化诊断，出诊断报告和及时反馈诊断结果，进行缴费管理内部服务交接、项目验收和收尾工作，进行里程碑的回顾与汇报工作。以及对整个系统的运行提供日常的维护技术支持工作。

系统运行以后，为了更好开展以后的工作，系统进入运行维护阶段，主要系统运行维护工作如下：

服务器及数据库的维护

（1）协助用户进行服务器运行环境的巡检工作；

（2）协助用户进行完备的数据库备份；

（3）协助维护数据库的安全性；

（4）根据系统使用频率定期进行数据的本地、异地备份和介质备份。

系统日常使用维护

（1）电话技术支持。提供7*12小时的电话技术支持专线，提供客户咨询、软件操作指导、问题和故障诊断与处理、客户需求或建议收集整理等支持工作，并定期将电话技术支持记录进行整理、分析、汇报。

（2）传真邮件服务。提供专门的传真及电子邮箱，用户将发生的问题发送至电子邮箱或传真至我公司，我公司技术人员及时收取邮箱及传真，并主动联系客户，立刻对问题进行分析，及时解决存在问题。

（3）现场服务。当电话、远程仍无法解决问题等情况，派技术工程师在故障发生4小时内赶到现场进行排查、处理问题（具体到达现场时间还需考虑路程因素）。

# 2．合格供应商资格条件

2.1 满足以下条件的供应商是合格的谈判供应商，可以参加本次竞争性谈判：

（1）在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括企业法人、其他组织、自然人或者联合体。

（2）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，具备其它法规规定的本项目供应商应当具备的资格条件。遵守国家有关法规和政府采购的有关规定。

（3）从招标方正式获得了本项目的竞争性谈判文件。

（4）符合前附表中规定的其他要求。

（5）若前附表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商所报服务为非中小企业提供，其响应文件将作为无效文件被拒绝。

2.2 前附表中是否允许联合体参加谈判。

2.3如允许联合体参加谈判，对联合体的要求见前附表。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

# 3．适用法律和谈判费用

3.1 本次采购活动及由此产生的合同受《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规制约和保护。

3.2 谈判供应商应承担自身所有与谈判活动有关的费用，不论谈判的结果如何，在任何情况下谈判组织者均无义务和责任承担这些费用。

# 二  谈判文件

# 4．谈判文件构成

4.1 谈判文件包括：采购邀请（含采购公告）、谈判供应商须知、采购需求、附件。

4.2 谈判供应商应认真阅读谈判文件中各有关事项、格式、条款和规范等，按要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。如果谈判供应商没有按照谈判文件的要求对谈判文件做出实质性响应，该响应文件将有可能被拒绝。

# 5．谈判文件的澄清或者修改

5.1 在首次提交响应文件截止时间前，采购人、招标方或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，并由招标方发出。澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。对谈判文件的修改，将以书面形式通知已获取谈判文件的每一谈判供应商。

5.2 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标方将在提交首次响应文件截止之日3个工作日前通知，不足3个工作日的，将相应顺延提交首次响应文件截止时间。

5.3 在谈判过程中，谈判小组根据与供应商谈判情况，可能对采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款等内容作出实质性变动。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件。

# 三  响应文件的编制

# 6．响应文件的构成

6.1 按照谈判文件的要求，谈判供应商首次编制的响应文件具体构成如下：

（1）报价函；

（2）参考报价表；

（3）采购需求响应方案：见前附表要求；

（4）合同条款应答表；

（5）资格证明文件：见前附表要求；

（6）前附表要求的其他内容。

以上内容均为实质性要求，谈判供应商未按上述要求编写响应文件而造成内容不完整的，视为没有对谈判文件作出实质性响应，其响应文件按无效处理。

# 7．报价

7.1 在提交响应文件时，供应商要按照谈判文件给出的格式提供报价函和参考报价表；在谈判结束后，供应商按照谈判小组的要求及谈判文件给出的格式提供最后报价表。报价货币应为人民币。

7.2 每项服务内容只能有一个报价，不接受具有附加条件的报价，否则其响应文件将作为无效处理。

# 8. 响应文件有效期

8.1 响应文件应自首次提交之日起，按照前附表中规定时间内保持有效，有效期短于要求的响应文件将按无效处理。

# 四  响应文件的签署规定和递交

# 9．响应文件签署及规定

9.1 谈判供应商应按前附表中的规定准备和递交响应文件正本、副本和电子文档，纸质响应文件封面应注明“正本”或“副本”字样，副本可以是正本的复印件，当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。响应文件要求胶装成册，不对活页装订。

9.2 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由谈判供应商的法定代表人或经其正式授权的代表按谈判文件规定签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

9.3 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标方。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

9.4 供应商根据谈判小组的要求对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出的澄清、说明或者更正，以及谈判中根据谈判文件实质性变动重新提交的响应文件，其签署规定同9.2款要求。

# 10．响应文件的递交

10.1 响应文件及电子版应密封递交，封套上注明谈判供应商名称、项目编号及项目名称。首次提交的响应文件必须在第一章规定的截止时间前密封送达到指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，招标方将拒收。

# 五  评审和谈判

# 11．响应文件的评审与澄清

11.1谈判小组在确认了谈判文件后，按照谈判文件规定的资格条件对供应商进行资格审查，符合资格条件的供应商将被认定为参加谈判的供应商。

11.2谈判小组按照谈判文件规定的除资格条件外的其它实质性条款，对参加谈判的供应商进行有效性、完整性和响应程度的审查。未实质性响应谈判文件的供应商将按无效处理，不参加后续谈判。

11.3 出现下列情形之一的，将被认定为未实质性响应谈判文件：

（1）未按要求交纳保证金的；

（2）未按照谈判文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

（3）供应商在报价时采用选择性报价；

（4）供应商不具备谈判文件中规定资格要求的；

（5）不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的（本谈判文件中用*、★、※等标明为实质性要求和条件）；

（6）不良信用记录；

（7）响应文件有效期少于90日历天；

（8）其他法律、法规及本谈判文件规定的属于按无效处理的响应文件的情形。

11.4 如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

11.5 在按照14.2的规定进行审查时，谈判小组可以以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。接到谈判小组澄清等要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

11.6信用记录

11.6.1招标采购单位将在开标前一天至投标截止后一小时期间查询投标人的信用记录，投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

11.6.2 不良信用记录指：投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

联合体投标的，联合体成员存在以上不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

11.6.3查询及记录方式：招标采购单位经办人和监督人员将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以招标采购单位查询结果为准，招标采购单位查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评标依据。

11.7 对未被认定为参加谈判的供应商和其它未实质性响应谈判文件的供应商，谈判小组将及时告知。

# 12．谈判

12.1 依据谈判文件的要求和各供应商响应文件的应答情况，谈判小组所有成员集中在通知的时间，与参加的供应商逐一进行一轮或多轮谈判。谈判小组将给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判小组不保证最低报价中标。

12.2 谈判包括但不限于以下内容：

（1）谈判小组根据谈判文件要求，对照各谈判供应商提交的响应文件中技术、服务以及合同草案条款等应答情况，进行确认或者询问；

（2）按前附表修改变动谈判文件，并及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商；

（3）针对修改变动的谈判文件，与所有参加谈判的供应商进行确认或者询问。

# 13．保密原则

13.1 谈判小组成员以及与谈判工作有关的人员不得泄露评审和谈判过程中获悉的国家秘密、商业秘密，不得超越法规的规定向无关人员告知评审和谈判情况。

# 六  最后报价

# 14．最后报价的提交

14.1 谈判结束后，所有继续参加谈判的供应商应在谈判小组规定时间内提交最后报价。如果谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐2家及以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

14.2 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

14.3 最后报价，须密封递交，仅需一份正本，签署规定同本谈判文件要求。

# 15．逾期提交的最后报价

15.1 最后报价须在谈判小组规定的时间内送达指定地点。逾期提交最后报价的谈判供应商将被取消授予合同的资格。

# 七  确定成交候选供应商

# 16．确定成交候选供应商原则

16.1 谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照综合评分法，最后得分由高到低的顺序提出成交候选供应商，推荐数量见前附表。被推荐为成交候选供应商的最后报价应不高于本项目采购预算控制金额。

综合评分办法：

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 软件报价 | 20 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足谈判文件要求且最后报价最低的供应商的价格为谈判基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照以下公式计算： 谈判报价得分=（谈判基准价/最后谈判报价）×20 |
| 2 |  | 2年质保期结束后年服务费 | 11 | 服务费采用“软件报价的百分比”最低优先法计算，即报价满足谈判文件要求，最低百分比的供应商得5分，依名次递减3分，直至0分（即第1名11分，第2名8分.....）。 |
| 3 | 商务部分 | 类似项目业绩 | 5 | 近五年（2016年1月1日至今）已完成的类似工程业绩（提供有效合同、协议等复印件并加盖公章，包括首页、金额页、盖章页）有一个业绩得1分，最高得5分。 |
|  |  | 协助完成银联、第三方支付平台等对接 | 9 | 银联支付对接及结算费率，最高6分（按承诺结算费率排序，最优者6分，依次递减2分，直至0分）。 微信、支付宝对接及结算费率，最高3分。（按承诺对接服务排序，最优者3分，依次递减1分，直至0分） |
| 4 |  | 后续服务承诺 | 5 | 措施有力、配合良好，得5分； 措施、配合一般，得3分； 措施不妥、配合需要进一步完善或提高，得1分。 |
| 5 | 技术部分 | 基本功能实现程度 | 25 | (1)便捷的一站式缴费服务（嵌入式单一窗口登陆）。 (2)支持多种收费类型（定额收费、不定额支付）。 (3)多样化缴费手段（银联卡、微信、支付宝网上转账）。 (4)收费数据的生成（收费项目、收费时段、收费对象、收费标准的设定）。 (5)支持费用项组合、部分项缴费支付（收费项目可全选或部分选择）。 (6)生成实时缴费报表（可导出）。 上述功能按照综合实现程度优劣排序，最优得25分，依名次递减3分。 |
| 6 |  | 与学校各业务部门或系统实现对接 | 15 | 教务管理系统、校园数字化平台系统、财务管理系统、图书管理系统、一卡通管理系统、门襟管理系统（暂未建设）、体育场馆管理系统（暂未建设）、智能控电系统（正在建设）、物业管理系统（正在建设）、“钉钉”管理平台（正在建设）等，承诺对接1项，得1.5分。 |
| 7 |  | 系统提供的其他增值服务 | 5 | 缴费信息邮件推送管理、发票管理、移动端支付管理等（不含上述基本功能、系统对接），每项增值服务功能1分，上限5分。 |
| 8 |  | 项目进度计划与保证措施 | 5 | 科学、可行、针对性强，得5分； 合理、可行、细节待完善，得3分； 欠合理，可行性较差，基本满足工程需要，得1分； 不提供得0分。 |
| 合计 | 100 |  |

16.2 如出现最后得分相等的情况，取价低者；如得分及价格相同，则由谈判小组按照少数服从多数的原则投票确定最后得分及报价相同的成交候选供应商顺序。

# 17．政府采购政策功能的落实

17.1根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对满足价格扣除条件且在谈判响应文件中提交了相应的谈判供应商企业类型声明函、制造商企业类型声明函的小型和微型企业，其谈判最后报价将按扣除后的价格参与评审，具体扣除比例见前附表。

# 18．最终评价确定

18.1 采购人有权对推荐为成交候选供应商的供应商的资格条件及价格计算方面进行审查。

18.2 采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

# 19．签订合同

19.1 采购方将以书面形式向成交供应商发出结果通知。

19.2 成交结果通知书发出后，采购人将与成交供应商签订合同。

# 20. 采购终止

20.1 出现下列情形之一的，采购人或者招标方将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）在采购活动中因重大变故，采购任务取消的；

（2） 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的，公开招标的项目，招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有2家的情形除外；

（5）谈判小组未确认谈判文件的。

# 第三章  采购需求

一、系统总体需求

根据学院缴费管理业务的工作需求，管理系统主要包含以下几个方面内容，包括但不限于：系统设置管理、基础信息的管理和维护、费用管理（含收费项目申报及审批，收费人多维度管理及信息维护，缴费人网上多渠道缴费）、查询系统，报表管理系统等功能。

特别说明，系统可以为本地部署，也可以通过公有云进行托管模式实现等解决方案。

（1）系统设置管理

根据防灾科技学院缴费系统个性化的需求，系统管理中应包括用户管理、权限管理、审批管理功能模块，保留数据字典。

用户管理：根据单位情况，来设置操作用户，包括用户名称，所属单位等信息，根据不同单位的需求可以在一个单位下增加多个用户来进行系统操作。

审批管理：采用缴费平台的收费发起部门要在财务部门进行审批和备案，经财务部门审核之后才能开放权限和接口。

权限管理：缴费平台接口需要经审批后开放给收费部门的负责人，系统权限体系需支持功能权限管理，实现对不同用户进行不同功能的划分，保证不同的用户对于各项功能拥有不同权限，若用户对某项功能无权限，则无法看到此项功能相关信息。

系统权限体系需支持数据权限管理，实现不同用户对于不同数据拥有不同权限。某收费部门只能查看本部门所属的收费数据，无权查看其他数据。

由于缴费涉及主管部门、行政事业单位众多角色及用户，如何保证有严密完善的权限体系是至关重要的。

系统权限实行多级管理员制度，根据业务工作需要，在确保系统安全的条件下权限逐级下发，由上级管理员赋予下级管理员具体管理权限。各级单位设系统管理员，对本级及下级单位所有权限内容可监控、追查，系统保留所有权限设置与变更的历史记录。

该功能需要区分主管部门、基层单位的众多用户和角色的权限问题，根据系统各个业务特点，对不同管理内容都应有不同应用权限，使得被赋予权限的用户能完全满足实际使用与管理的需要，做到权限可拆解、可合并、可继承，灵活定制，完全适应不同业务需要。应用权限的设置拆解、合并、继承的颗粒度应体现业务内控机制，根据管辖范围不同用系统权限控制用户的数据查看权限，保证数据的保密性。是该业务的重难点。

系统管理员可以时时监控系统运行情况，操作人员日志管理中主要记录每次操作的用户名称、被操作的计算机名称、操作内容（比如：保存单据还是增加单据等）、操作的开始时间、结束时间、备注一系列相关信息。

（2）基础信息的管理和维护

单位人员要在系统中建立和维护基础数据，对于缴费人的信息要按照年度、年级、专业等多维度更新维护，对于转专业学生等特殊情况能进行部分范围的批量修改，特别是对于新入学学生信息的导入方式和接口要方便快捷，或直接与迎新系统实现对接获取信息。

对其他缴费人，可以开放式（不预设缴费人范围）或封闭式管理（预设缴费人信息及范围），通过缴费人注册形式实现人员信息管理。

（3）费用管理

费用管理系统主要是针对费用项目的设置，包括但不限于具体的收费类别、项目，收费的时间节点以及收费标准和收费计算公式等，目的是对于收费项目和收费标准能实现智能化填写。

在收费设置中要涵盖各种收费类型:设定标准的常规缴费(如学费、住宿费)，设定标准的一次性收费(如报名费)、重复性收费（体育场馆使用费），不设定标准或不定额缴费(临时性设立收费项目)等。

（4）支付途径的管理和维护系统

要兼容多种支付接口，包括不限于支付宝、微信、银联转账等线上途径能对接第三方支付平台和银行账户，实现资金流动环节的顺畅，资金T+1日到达对公账户。

同时，保留线下支付途径（现金或者POS机）且包含自主管理的启用开关，在系统内进行标记处理。能便捷区分线上、线下支付渠道。

统一支付界面优先。

（5）查询系统

该系统模块主要实现两大功能：

缴费人能够查询应缴费项目、已缴费项目和未缴费项目，以及缴费时段；

对于收费项目发起部门和财务部门要实现对账功能。财务部门、收费项目发起部门对账功能要从缴费日期、缴费人年级专业、缴费项目等多维度、多层次进行查询、汇总核对，并且能导出EXCEL等。

（5）报表管理

报表管理主要是做一些统计数据的汇总，便于满足各个层面对数据的需求，系统需支持自定义打印、导出功能。

对于个性化报表，系统需支持自定义打印、导出功能。

（6）发票管理

根据收费项目的不同，可以生成或基于系统对接生成不同的电子发票，同时实现自助打印，对于学费和住宿费等特殊项目，需要中央财政发票的项目要留有接入端口。

二、其他要求：

1、制定系统部署方案

供货单位应与防灾科技学院的信息中心技术人员进行沟通交流，或者了解机房硬件环境，结合标准环境要求及客户现有系统情况，提供完整升级方案；部署缴费管理平台。

2、部署配置系统

供应商应上门部署缴费管理平台，保证系统正常运行。具体工作内容包括数据库安装、程序部署、系统参数导入、缴费管理平台启动等。

3、服务器调优

供应商工程师根据系统运行环境要求，对服务器进行调试，调整应用服务启动参数等，保证缴费管理平台最优运行。

4、功能权限设置

协助用户制定收费管理系统权限设置方案，完成功能权限、数据权限、组织机构权限、用户角色创建的设置。

5、设置首页参数

按照用户对首页的设计要求，对系统首页进行重新布局，部署用户提供的文档材料和内容。

6、设置数据收集任务及审批参数

按照用户的要求，设定数据采集任务，对支付途径的第三方、开具中央财政发票以及导入收费管理系统保留接口，在系统内保留财务部门对收费的审批权限。

7、系统维护

对缴费管理平台调优和持续优化诊断，出诊断报告和及时反馈诊断结果，进行缴费管理内部服务交接、项目验收和收尾工作，进行里程碑的回顾与汇报工作。以及对整个系统的运行提供日常的维护工作。

系统运行以后，为了更好开展以后的工作，系统进入运行维护阶段，主要系统运行维护工作如下：

8、服务器及数据库的维护

（1）协助用户进行服务器运行环境的巡检工作；

（2）协助用户进行完备的数据库备份；

（3）协助维护数据库的安全性；

（4）根据系统使用频率定期进行数据的本地、异地备份和介质备份。

9、系统软件的维护

（1）现有缴费管理平台功能模块的维护，包括对各功能模块运行中发现的BUG进行修改完善；协助用户使用，听取各方面操作人员的修改意见，对所有意见汇总整理，对在实施维护范围内的有效意见予以修改完善。

（2）维护系统初始化参数，确保各功能模块的正常运行。

（3）到期检查各功能模块的使用情况和数据库状况，确保各功能模块信息的有效性和运行的高效性。

10.系统权限严格分明，基础设置简单灵活，操作界面友好、易用，数据结构稳定。

11.支持当前各种主流浏览器访问，支持多用户并发访问。

12.有专业服务与支持团队，能够提供完善的售前和售后服务。

13.国家标准：符合国家相关标准规范

14.技术服务(含培训)要求

提供7*12小时的实时技术支持响应；1小时内电话技术指导、QQ技术指导响应、微信技术指导响应；48小时内技术支持人员到达现场响应。

合同期内每年免费为使用者提供一次免费培训，确保采购人安排的人员能够独立操作设备，以满足采购人在日常管理、使用和维护方面的需求，培训内容包含：软件的使用方法与日常管理维护等。

15.售后服务的要求

产品安装采用BS模式，数据包落地。提供3年的免费售后服务。售后服务内容：上门维护与升级服务。3年维护期满后产品由采购方在不更新数据情况下继续使用。

三、履约、验收、维保、训要求：

1.质量保证期：自验收合格之日起3年。

2.响应时间：7*12小时的实时技术支持响应；1小时内电话技术指导、QQ技术指导响应、微信技术指导响应；48小时内技术支持人员到达现场响应。

3.合同价款支付方式和条件：合同签订物送到指定的地点，安装、调试完毕后支付合同金额的60%，经验收合格交付使用后支付合同金额的30%，余款合同金额的10%作为质保金，一年后设备正常运行无任何质量问题一次性付清，不计利息。

4.验收条款、验收标准、检验报告（合格证书）和方法

验收标准：供货完毕能正常运行，并符合招标文件要求

验收方法：按照学校相关文件的规定执行。

5.维保条款

提供3年的免费售后服务。售后服务内容：上门维护与升级服务。

6.培训服务条款

合同期内每年免费为使用者提供一次免费培训，确保采购人安排的人员能够独立操作设备，以满足采购人在日常管理、使用和维护方面的需求，培训内容包含：软件的使用方法与日常管理维护等。

四、质量保证

（一）保证所研制软件的设计、功能、性能及产品测试等，均应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行，这些标准和技术规范应为合同签订日为止最新公布发行的标准和技术规范。

（二）保证项目能按期交付。

（三）中标供应商所供产品因侵权而产生的一切后果由中标供应商负责，采购人保留索赔权力。

五、部署、测试和验收

（一）部署测试：中标供应商应配合采购人的时限要求，负责对项目系统进行部署、测试和试运行，直至验收合格。中标供应商应提供全部部署、测试过程中所需的资料。试运行应当在采购人的监督下进行。

（二）最终验收：项目部署运行后，由中标供应商向采购人递交项目部署记录和竣工通知书，经采购人确认后，组织中标供应商进行系统验收（必要时采购人可委托具有相关资质的第三方检测机构/技术专家对产品进行平台验收，需要国家法定检验部门进行检验或验收的由中标供应商负责联系）。验收合格后，填写采购项目验收单（一式伍份）作为对项目实施的最终认可。

（三）验收依据

1、自行谈判采购文件、投标文件、澄清表（函）；

2、本合同及附件文本；

3、合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。

（四）中标供应商应向采购人提交项目实施过程中的所有资料，以便采购人日后管理和维护。

（五）在得到中标供应商验收要求通知后，采购人应积极准备验收，验收合格后出具验收报告。

六、售后服务

项目系统免费质保期自最终验收之日起2年，质保期内提供免费技术支持服务。

（一）质保期内

1、供应商对提供的系统保证技术支持售后服务，保证系统平台能够正常稳定运行。

2、提供365天7×12小时维护服务，维护响应时间为：数据库平均恢复时间小于1小时；系统故障在2小时内响应，系统平均恢复时间小于4小时。

3、款项结清前，对所提供系统进行全面检测维护。

（二）质保期满后

中标供应商应保证以合理的价格提供维护服务，当发生故障时，中标供应商应按质保期内相同的服务标准进行维护处理。

（三）人员培训

供应商必须提供完善的培训，制定和提供全中文版的应用手册，并为采购人培养至少2名系统管理员，内容包括：系统的结构、运行原理、平台日常维护、问题处理等内容，提供培训计划等。

七、技术与服务

（一）技术资料

1、需求报告、总体设计、详细设计报告及使用等技术文档（电子文档）；

2、技术/使用手册：

（1）系统维护手册

（2）用户操作手册

（3）系统模块说明书

（4）系统测试报告

（5）系统实施报告

（6）需求变更说明书

3、其它资料。

（二）服务承诺：以投标文件、澄清表（函）、合同和随研制系统的相关文件为准。

八、本项目技术秘密的保密期限

双方对对方提供的全部资料承担保密义务，不论本合同是否变更、解除、终止，本条款长期有效。

九、使用上述系统的范围

乙方对本合同中涉及到的系统享有版权，甲方在本校教育范围内可以使用乙方提供的全部系统，不得转让或进行其它商业性交流。

十、违约责任

（一）按《合同法》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供研制软件系统或质量不能满足合同要求，采购人应当将供应商违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，采购人有权依据《合同法》有关条款及合同约定终止合同，并要求供应商承担违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据《政府采购法》及相关法律法规对供应商的违法行为进行相应的处罚。

# 第四章  附  件

（谈判响应文件格式）

附件一：

报价函

致：防灾科技学院

在审阅了    （项目名称）    谈判文件（项目编号：      ），我方下述签字人将按照谈判文件的规定提供总价为              （用文字和数字表示的总价）的软件，其中由小型和微型企业提供服务的价格为      （用文字和数字表示），占总价的   %。质保期免费维护2年以后，年服务费为软件总价的   %。并作出如下承诺：

1、如果我们被确定为成交供应商，我们将按照谈判后双方确认的合同条款的要求执行。

2、我方保证忠实地执行买、卖双方所签的合同，并承担合同规定的责任和义务。

3、我方愿意向贵方提供任何与此报价有关的数据、情况和技术资料。

4、我方提交的响应文件及报价自提交日期起    天有效，并对我方具有约束力。

5、在正式合同准备好和签字前，本报价函及贵方的书面成交结果通知书将构成约束我们双方的合同内容。

出具日期：

授权代表签字：	             职务：

公章：

附件二：

参考报价表

项目编号：                                          价格单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、参考报价可以是市场价格，也可以是谈判供应商认为合适的价格。

2、参考报价不作为评审的依据。

出具日期：

授权代表签字：

公章：

附件三：

资格证明文件

（一）法定代表人授权书

防灾科技学院：

（谈判供应商全称）    法定代表人  （姓名）  授权  姓名  为全权代表，参加贵公司组织的                 项目（项目编号：         ）谈判报价活动，全权处理谈判活动中的一切事宜。

法定代表人签字或签章：

单位全称(公章)：

日　期：

附：

授权代表姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传       真 ：

电       话 ：

Email  地址 ：

（二）谈判供应商情况表

谈判供应商:(公章)                               填表日期:

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 详细地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮政编码 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简历 及机构 |  |
| 单位主营范围及优势和 特长 |  |
| 企业财务状况 |  | 收入总额 | 利润总额 | 税后利润 | 负债总额 |
|  | 2016年 |  |  |  |  |
|  | 2017年 |  |  |  |  |
|  | 2018年 |  |  |  |  |
| 业绩情况 | 项目名称 | 上年销售值（万元） |

（三）营业执照（副本复印件，加盖公章）或事业单位法人证书（副本复印件，加盖公章）或自然人身份证明（身份证复印件）

（四）近期谈判供应商缴纳企业所得税或增值税的证明（缴纳发票复印件，加盖公章）或事业单位近期纳税证明（缴纳发票复印件，加盖公章）或自然人缴纳个人所得税证明

（五）近期谈判供应商为职工缴纳社会保险的证明（包括基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费等缴纳发票复印件，加盖公章。依法不需要缴纳社保的供应商应提供不需缴纳的声明原件，格式自定）

（六）开户银行为本项目出具的资信证明（原件）或上年度由会计师事务所出具的财务审计报告（复印件，加盖公章）

（七）谈判供应商参加政府采购活动近三年内无违法记录的说明（格式自定，原件）

（八）谈判供应商企业类型声明函、制造商企业类型声明函（原件，符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）价格扣减条件的谈判供应商须提交）

谈判供应商企业类型声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动（以下形式选择填写）：

（1）□本公司直接提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

（2）□本公司为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业类型声明函）

（3）□本公司为联合体一方，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。我公司提供协议合同金额占到共同谈判协议合同总金额的比例为       。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（九）其他必要的内容

1、投标人认为可以证明其工作和项目能力的其他资质文件

附件四：采购需求响应方案

附件五：

| 最后报价表（最后报价时提交） |
| --- |
| 项目名称 |  |
| 项目编号 |  |
| 谈判日期 |  | 谈判地点 | 防灾科技学院 |
| 公司名称 |  |
| 首次报价 |  |
| 最后报价 |  |
| 我公司承诺： 授权代表签字： |