自行谈判采购文件

项目名称：cidp-2019-91防灾科技学院南校区承基楼加固扩建项目—监理

项目编号：

采购方式：自行谈判采购（多供应商）

采购人：防灾科技学院

2019年

目		录

第一章  招标公告	5

第二章  投标人须知	7

1. 总则	7

1.1项目概况	7

1.2 资金来源和落实情况	7

1.3 监理与相关服务内容和服务期	7

1.4 投标人资格要求	7

1.11 踏勘现场	8

1.12 投标预备会	8

2. 投标文件	8

2.1 投标文件的组成	8

2.2 投标有效期	8

2.4 投标人资格、能力、信誉情况	8

2.5 监理与相关服务报价	9

2.6 投标文件的编制（适用于纸质招标投标形式）	9

3. 投标	9

3.2 投标文件的递交（适用于现场递交方式）	9

4. 开标	10

4.1 开标时间和地点	10

5. 评标	10

5.1 评标委员会	10

5.3 评标	10

第三章  评标办法	11

1. 总则	11

1.1 评标方法	11

1.2 评分标准	11

第四章   监理人义务及格式	12

1. 监理人义务	12

1.1 监理与相关服务的工程范围和服务内容	12

1.2 监理与相关服务依据	14

1.3 项目监理与相关服务机构和人员	14

1.4 履行职责	14

1.5 提交报告	14

1.6 使用委托人的财产	14

2. 违约	15

2.1 监理人的违约	15

3. 支付	16

3.1中期支付	16

4. 争议解决	16

4.1 调解	16

4.2 仲裁或诉讼	16

第五章  技术标准和要求	18

1. 监理规范、规程	18

第六章  投标文件格式	19

一、投标函及投标函附录	21

（一）投标函	21

（二）投标函附录	22

二、法定代表人身份证明	23

三、授权委托书	24

四、监理与相关服务报价	25

（一）监理与相关服务报价汇总表	25

（二）施工阶段监理服务费计算表	26

（三）相关服务费用计算表	27

五、投标人资格、能力、信誉情况	28

（一）投标人基本情况表	28

（二）投标人企业组织结构框图	29

（三）财务状况	30

（四）近5年完成的类似项目情况表	31

（五）拟投入监理检测设备和工器具清单	32

（六）近三年发生的诉讼、仲裁及不良行为记录	33

（七）近/ 年监理服务获奖情况	34

六、项目监理与相关服务机构情况	35

（一）拟投入本项目人员情况汇总表	35

（二）总监理工程师任命书	36

（三）拟派总监理工程师在监项目情况及承诺	37

（四）拟派总监在监项目委托人同意兼职确认函（如有）	38

（五）总监理工程师工作履历表	39

（六）拟投入的其他人员工作履历表	40

七、监理大纲与相关服务方案	41

（一）监理大纲编制内容要求	41

（二）相关服务方案编制的内容要求（如有）	41

# 第一章  招标公告

南校区承基楼加固扩建项目—监理 招标公告

- 招标条件

本招标项目南校区承基楼加固扩建项目—监理（项目名称）已由_防灾科技学院（项目审批、核准或备案机关名称）批准建设，招标人为防灾科技学院，建设资金来自 财政资金 （资金来源），项目出资比例为_100%__。

2. 项目概况与招标范围

2.1本招标项目的建设地点防灾科技学院。

2.2本招标项目的建设规模约  2639 平方米 。

2.3本招标项目的计划工期  153 日历天

2.4本招标项目的标段划分（如果有）            /

2.5招标范围   设计图纸范围内的拆除工程、结构加固工程、建筑工程、装修工程、防水保温及屋面工程、电气工程、弱电工程、消防工程、雨水工程、采暖工程等工程及工程量清单所示全部工程的监理工作。

2.6其他                      /

3. 投标人资格要求

境内外凡经合法注册并具有法人资格，具有与工程要求相符合的资质（资格）的监理承包商均可报名。报名时请提交以下资料： 
    1、具有建筑工程监理乙级及其以上资质等级证书；

2、具有相关的营业执照；

3、具有履行合同所必需的专业技术人员和专业技术能力(原件及复印件加盖公章)；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5、本工程要求提供项目设计负责人的相应资格证明；

6、参加本次工程项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。对竞谈单位进行失信记录核查和征信审核，列入失信黑名单的竞谈人取消本次竞谈资格。

7、近五年（2014年2月1日至2019年2月1日）具有已完成的工程造价在500万元（含）以上的结构加固工程施工（类似项目的定性描述）监理业绩。

4. 投标报名与招标文件的获取（适用于纸质招标投标形式）

4.1 凡有意参加投标者，请于2019年6月16日至2019年6月19日，每日上午 9 时至 11 时，下午14 时至16 时（北京时间，下同），在    （详细地址）报名。

4.2 凡通过上述报名者，请于2019年6月16日至2019年6月19日，每日上午 9 时至 11 时，下午14 时至16 时，在         （详细地址）购买招标文件。

4.3 招标文件每套按成本价出售，售后不退。图纸押金  /  元，在退还图纸时退还（不计利息）。

5. 投标文件的递交（适用于现场递交方式）

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为 2019年6月20日14：30，地点为防灾科技学院231会议室 。

5.2 逾期送达的投标文件，招标人不予受理。

6. 联系方式

# 第二章  投标人须知

# 1. 总则

### 1.1项目概况

1.1.2 招标人：防灾科技学院

1.1.3 招标代理机构：

1.1.4 项目名称：南校区承基楼加固扩建项目—监理

1.1.5 建设地点：防灾科技学院。

1.1.6 工程概况及标段划分：不划分标段

1.1.7 计划工期：153日历天

1.1.8 质量要求：合格

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本项目资金来源：财政资金

1.2.2 本项目出资比例：100%

1.2.3 本项目资金落实情况：已落实

### 1.3 监理与相关服务内容和服务期

1.3.1 本项目监理与相关服务工作阶段：

（2）相关服务工作阶段：施工准备阶段、施工期的全过程监理工作

1.3.2 本项目相关服务内容：设计图纸范围内的拆除工程、结构加固工程、建筑工程、装修工程、防水保温及屋面工程、电气工程、弱电工程、消防工程、雨水工程、采暖工程等工程及工程量清单所示全部工程的监理工作。

1.3.3 本项目监理与相关服务期：

计划工期：自 2019 年7月 1日始，至2019年11月 30日止；共计 153  天；

后期相关服务周期：自工程竣工开始3至5个月，投标单位应提供后期人员保障。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目监理与相关服务的资质条件、能力和信誉

1、具有建筑工程监理乙级及其以上资质等级证书；

2、具有相关的营业执照；

3、具有履行合同所必需的专业技术人员和专业技术能力(原件及复印件加盖公章)；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5、本工程要求提供项目设计负责人的相应资格证明；

6、参加本次工程项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。对竞谈单位进行失信记录核查和征信审核，列入失信黑名单的竞谈人取消本次竞谈资格。

7、近三年（2016年2月1日至2019年1月31日）具有已完成的工程造价在500万元（含）以上的结构加固工程施工（类似项目的定性描述）监理业绩。

8、信誉要求：

近  3_年与履行监理与相关服务合同有关的败诉案件不多于   0   个；

近  3_年不良行为记录不多于    0     个。

总监理工程师注册专业：房屋建筑工程

1.4.2 本项目 不接受 （“接受”或“不接受”）联合体投标。

（4）联合体投标的其他要求：______________/___________________________________

### 1.11 踏勘现场

1.11.1 本项目招标不组织（“组织”或“不组织”）踏勘现场。

集合时间：       /

集合地点：       /

其他要求：       /

### 1.12 投标预备会

1.12.1 本项目招标不召开（“召开”或“不召开”）投标预备会。

会议时间：       /

会议地点：       /

其他要求：       /

## 2. 投标文件

### 2.1 投标文件的组成

2.1.1 投标文件应当包括下列内容：

（10）其他材料：投标人认为有必要的其他资料

### 2.2 投标有效期

2.2.1 投标有效期为自投标截止时间起    90    天。

### 2.4 投标人资格、能力、信誉情况

2.4.2 填报资格、能力、信誉情况材料的具体要求：

（1）“财务要求”的起止时间和证明材料的要求：2017年1月1日至2018年12月31日

（2）“近年完成的类似项目”起止时间的要求：2016年2月1日至2019年1月31日；

（3）“近年发生的诉讼、仲裁及不良行为记录”起止时间的要求：2016年2月1日至2019年1月31日；

（4）“近年监理服务获奖情况”的认定和等级以及起止时间的要求：无

### 2.5 监理与相关服务报价

2.5.2 本项目设置（设置或不设置）最高投标限价，如设置，最高投标限价为：20万元（本工程施工招标控制价为：20万元整）。

### 2.6 投标文件的编制（适用于纸质招标投标形式）

2.6.3 投标文件的签字盖章

签字盖章的具体要求：按照本招标文件要求及其格式，在相应的位置盖章、签字

2.6.5 投标文件正本、副本的要求

投标文件副本份数：	3份，电子版3份（光盘）

2.6.6 技术文件不采用（采用或不采用）暗标形式。

2.6.7 技术文件暗标形式要求

技术文件的编制和格式要求：

- 对拟投标监理项目的工程总体概况进行描述。

- 监理工作范围依据招标文件中规定的监理机构服务的要求和服务的有关内容，结合本工程实际，对拟投标监理项目的监理工作安排、主要监理人员的岗位职责进行必要的阐述。

- 监理机构的机构设置与人员安排通过框图形式，明确拟投监理标段的组织机构设置，并对拟投入本项目的主要监理人员的资质和相关经历给予简单描述。

- 自备监理仪器和设备根据监理单位自身的实力和拟投监理标段的现场工作需要，对拟投入本项目的仪器与设备做简要介绍。

- 监理工作程序分别对质量控制、进度控制、造价控制、合同和信息管理、安全措施管理、协调措施等方面，结合监理工作的阶段划分，进行监理工作的方法与流程的详尽阐述。

- 本工程监理工作的重点与难点分析，根据招标文件及现场察看，对本项目监理工作需要特别给予重视的问题逐一论述并给出解决难点的对策与方法。

- 其他建议：为更好地完成本项目的监理工作，监理单位可按照自身的实际经验，对本项目监理工作提出良好的建议。投标文件组卷时须编制目录，目录中须包含内容及页码；

3.6.8 技术文件的字数或篇幅要求：监理大纲的页数不得超200页

## 3. 投标

### 3.2 投标文件的递交（适用于现场递交方式）

3.2.1 投标人递交投标文件的截止时间：2019年6月20日14：30

3.2.2 投标人递交投标文件的地点：防灾科技学院 231会议室

## 4. 开标

### 4.1 开标时间和地点

开标时间：2019年6月20日14：30

开标地点：防灾科技学院231会议室

## 5. 评标

### 5.1 评标委员会

评标委员会成员人数：共3人，其中：招标人代表 0 人，技术专家 2 人经济专家 1 人。技术、经济等方面专家的确定方式为：由评标专家库中随机抽取。

### 5.3 评标

5.3.3 投标人企业市场行为信用评价结果作为评审因素：    否   （是或否）。

注册监理工程师（拟派总监理工程师）市场行为信用评价结果作为评审因素：否（是或否）。

5.3.4 本项目评标时是否需要核验有关证明材料和证件原件：否（是或否）。

核验原件的内容：                     /                             。

核验原件的时间和地点及相关要求：          /                       。

5.3.5 评标委员会推荐中标候选人的数量为： 3  个。

# 第三章  评标办法

## 1. 总则

### 1.1 评标方法

本项目评标采用综合评估法。

### 1.2 评分标准

经过评标委员会的初步评审被确定为有效标的投标文件将进入详细评审，进行量化打分，总分为100分。

评标项目、标准及分值分配表

| 评分项目及分值 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | 监理大纲 10分 | 质量、进度、投资目标控制，合同信息管理，安全控制，拟投入检测设备，项目特点和针对性。 | 根据控制方法是否科学合理、具有先进性，措施是否有力、有针对性酌情打 0—10分 | 10分 |
| 2 | 现场监理 机构人员 10分 | 项目总监理工程师资格 | 同时具备高级职称、全国注册监理工程师执业证书的得2分，只具备全国注册监理工程师执业证书的得 1 分； | 2分 |
|  |  | 2016年以来担任项目总监理工程师的类似业绩 | 每担任一项类似业绩的项目总监得1分，最多得3分 | 3分 |
|  |  | 监理机构人员配备情况 | 派驻本工程监理工程师人数≥ 5 人，且专业配套齐全得 5 分，（总监理工程师1人，监理工程师≥4人）达不到规定人数的按废标处理，监理工程师所属专业与拟监理的专业不相符的每项减 1 分。（以全国注册监理工程师执业证书或河北省监理工程师考试合格证书或河北省监理员考试合格证书为准） | 5分 |
| 3 | 监理费费率报价 70分 | 监理费报价 | 按监理费收费基准价的75%报价得60分； 每高于1个百分点减2分，最高减30分； 每低于1个百分点增加1分 ，最高增加10分。 |
| 4 | 企业业绩与实力 10分 | 2016年以来类似工程监理经历（以合同及其它证明资料为准） | 每有一项类似工程监理业绩得2分， 最高得8分 | 8分 |
|  |  | 监理单位资质等级 | 甲级监理资质等级得2分； 乙级监理资质等级得1分 | 2分 |
| 总计 100分 |  |

投标人应携带各种企业证书、拟派人员注册证书、职称证书、业绩证明资料以及其他资料加盖单位公章以备评标委员会核验。

# 第四章   监理人义务及格式

## 1. 监理人义务

### 1.1 监理与相关服务的工程范围和服务内容

1.1.1 监理与相关服务的工程范围包括：包含不限于防灾科技学院南校区承基楼加固扩建项目施工图纸范围内全部工程的监理工作（含所有图纸会审、变更、洽商）。

1.1.2监理与相关服务的工程范围包括：施工过程中的质量、进度、造价、安全防护文明施工控制；合同（包括总包合同、分包合同和供货合同等）、信息及资料管理；施工过程中的协调工作；审定总包单位选择的分包单位；参加设计交底和图纸会审，签发开工指示；审查施工总承包人提出的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，提出具体意见，并督促其实施；核查施工总承包人提出的材料和设备的数量及质量，对不合格的提出试验或更换要求；检查工程质量，对严重违反规范、规程的责令立即改正，必要时签发停工通知；验收隐蔽工程和分部分项工程，参与处理工程质量事故；督促施工总承包人的施工技术管理制度和质量保证措施的实施；根据工程建设和施工质量量测，认定完成的工程数量；检查现场的安全、防护和卫生设施，对不合格的提出改进要求；参与处理违约索赔和合同未规定的问题；组织工程竣工预验收，审核竣工图和竣工资料，参与工程竣工验收，提出单位工程质量评估报告；具体内容包括但不限于以下工作：

1、编制并实施监理规划（合同签订5日内须向委托人提交）及监理实施细则（接到施工图及施工总承包人的施工组织设计5日内）。

2、编制一份切实可行的安全施工监理方案及实施细则并在监理工作的过程中认真贯彻实施。

3、对设计图纸中存在的问题提出意见和建议。

4、对分包单位及材料设备供货厂商的资格、人员资质等进行审核，参与审核分包工程及材料设备采购的招标文件。

5、工程质量控制：①以工程施工质量验收统一标准及验收规范等为依据，严格按工程质量控制的方法指导施工全过程工作，督促施工总承包人全面实现施工合同约定的质量目标。

严格要求施工总承包人执行有关材料、施工试验制度和设备检验制度。坚持不合格的建筑材料、构配件和设备不准在工程上使用。坚持本工序质量不合格或不进行验收不予签认，下一道工序不得施工。②对工程项目的人、机、料等因素进行全面质量控制，监督施工总承包人的质量管理、技术管理和质量保证等体系落实到位。

6、工程造价控制：在建设工程施工总承包合同约定的时限内对施工总承包人申报的固定单价工程量及工程价款进行审核。对未经监理工程师质量验收或有违约的工程量不予计量和审核，协助委托人控制好工程款的拨付。监理人应从项目的功能要求、质量和工期等方面审查工程变更的方案，并依据施工总承包合同条款约定，与委托人确定工程变更的价款。督促施工总承包人及时上报洽商变更资料及洽商变更结算并进行审核认定后，及时上报委托人；对于工程中可能发生的索赔事项应及时做好现场记录并上报委托人。如发生重计量工作，负责审核施工单位上报的重计量预算；施工过程中材料及设备的暂估价认价工作；按照施工合同中结算价款调整的约定，及时审核工程量清单与施工图纸量差，审核意见上报委托人。

7、工程进度控制：①在确保工程质量和安全并符合控制投资的原则下，依据施工总承包合同所约定的工期目标，采用动态控制的方法，对工程进度进行主动控制。②发现工程进度偏离计划时，总监理工程师组织监理工程师及有关人员进行原因分析，召开各方协调会议，研究应采取的措施，并指令施工总承包人采取相应的调整措施，保证合同约定目标的实现。

8、落实安全防护、文明施工措施：监理人应当对施工总承包人落实安全防护、文明施工措施情况进行现场监理，监理人发现施工总承包人未落实施工组织设计及专项施工方案中安全防护和文明施工措施的，有权责令其立即整改；对施工总承包人拒不整改或未按期限要求完成整改的，监理人应当及时向委托人报告，必要时责令其暂停施工。

9、合同管理：建立合同目录、编码和档案，便于查询和检索合同条款，以科学的方式将有关的合同程序和数据指示出来，为工程提供服务。

10、信息管理：为实践工程总目标对所需要的信息进行收集、整理、处理、存储、传递、应用等一系列工作，选派专门人员从事这项工作，同时通过计算机辅助做好这项工作。

11、组织协调：在委托人的委托权限内，负责监理工程项目范围内的组织协调，包括但不限于如下内容：协助委托人解决施工过程中的总体协调配合问题；协调施工总承包人做好施工用地及工、料、机的进场计划；协调各施工专业单位间的配合工作；定期召开工程监理协调会议，了解施工进度情况；在施工准备阶段，组织设计人、施工总承包人、委托人进行设计图纸会审与交底；配合设计人进行重要部位或工序、分部分项、单位工程竣工验收等工作；做好与工程质量监督站的交流和协调；积极配合政府职能管理部门对工程建设的检查和验收工作；做好与其他协作单位的配合与协调工作等。

1.1.3.5 其他相关服务的内容：

勘察阶段：   无   。

设计阶段：   无   。

保修阶段：

①承担工程保修阶段的服务工作时，监理人应定期回访。

②对建设单位或使用单位提出的工程质量缺陷，监理人应安排监理人员进行检查和记录，并应要求施工单位予以修复，同时应监督实施，合格后应予以签认。

③监理人应对工程质量缺陷原因进行调查，并应与建设单位、施工单位协商确定责任归属。对非施工单位原因造成的工程质量缺陷，应核实施工单位申报的修复工程费用，并应签认工程款支付证书，同时应报建设单位。

### 1.2 监理与相关服务依据

1.2.1 监理依据：

（1）国家及地方现行有关工程建设和建设监理的法律、法规，规章和规定；

（2）国家建设部及建设行政主管部门颁布的行政法规、规范文件，本合同在实施过程中如与国家及本市颁布的新法规有抵触时，按国家及市颁布的新法规执行；

（3）各级主管部门对本项目的批文、批件；

（4）招标单位与监理单位签订的监理合同；

（5）委托人与承包人、供应商签订的施工合同、供货合同等；

（6）本工程投标文件、招标文件；

（7）工程设计图纸及文件。

（8）往来文件和会议纪要；

（9）其他有效文件。

1.2.2 相关服务依据：监理规划及监理实施细则等。

### 1.3 项目监理与相关服务机构和人员

1.3.4 更换监理人员的其他情形：当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相当的赔偿责任或连带赔偿责任。

### 1.4 履行职责

1.4.3 对监理人的授权范围：按照施工合同约定的内容执行。

在涉及工程延期   /   天内和（或）金额    /   万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

### 1.5 提交报告

监理人应当提交报告的种类（包括监理规划、监理月报及约定的专项报告）、时间和份数：

监理人应当在签订委托监理合同及收到设计文件后 5日内向委托人报送监理规划（3份）。每月7日前向委托人提交监理月报（3份）；其他专项报告应当根据需要或相关要求及时报送

### 1.6 使用委托人的财产

委托人提供的人员、房屋、设备、设施：办公用房1间（水电费、电话费、网费由监理人承担）

由委托人提供的房屋、设备、设施的所有权属于：委托人。

在合同终止后，监理人应当在   30   天内移交委托人免费提供的设备、设施，移交的方式和时间为：竣工验收合格后30日内，一次性向委托人移交其免费提供的设备、设施。

## 2. 违约

### 2.1 监理人的违约

2.1.1.3 监理人违约的其他情形：1、未经委托人同意，监理人擅自更换监理部人员；

2、监理人在责任期内未认真履行职责，使工程质量、进度、造价、安全发生问题，给委托人造成经济损失。监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）]：

工程质量：在工程实施、完成的过程中，监理人应遵守所有适用的国家质量法律法规、规章制度以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表发包人对施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。在监理过程中有下列行为之一的，予以处罚（具体金额在合同中约定）。造成损失的，依法承担赔偿责任。赔偿金=直接经济损失×10%(不得超出监理服务费总额)（扣除税金）

①	监理人在监理过程中与施工单位串通，弄虚作假；

②	监理人将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按合格签字从而降低工程质量；

③	监理人未依照国家质量法律法规、规章制度以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同实施监理，

④	因监理人过失，本工程未达到竣工验收合格标准。

⑵ 工期延误：

在监理过程中，如果因监理人过失而造成工程建设进度的推迟或延误，将每天以监理总费用0.2%的费用进行罚款，但罚款总金额不超过监理服务总费用。

（3）安全防护与文明施工：在工程实施、完成及修复任何缺陷的过程中，监理人应按照所有适用的安全法律法规、规章制度和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。在监理过程中有下列行为之一的，予以处罚（具体金额在合同中约定）。造成损失的，依法承担赔偿责任。违约金=直接经济损失×10%（扣除税金）。

①监理人未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查；

②发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停工；

③施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告；

④监理人未依照法律法规、规章制度和工程建设强制性标准实施监理

⑤因监理人过失造成安全事故。

2.1.2.2监理人赔偿金额按下列方法确定： 1、对于监理人擅自更换总监理工程师和专业监理工程师的行为（指给委托人造成经济损失的行为），每发现一次，按1000元/人.天赔偿。2、由于监理人在责任期内失职，给委托人造成损失，应进行赔偿，违约金=直接经济损失×10%（扣除税金）。

## 3. 支付

合同价款的支付：

| 序号 | 支付次数 | 支付时间 | 支付比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 首付款 | 合同签订后10日内 | 30% |
| 2 | 第二次付款 | 施工方进场方案审批后 | 30% |
| 3 | 第三次付款 | 工程竣工验收合格后14天内 | 35% |
| 4 | 最后付款 | 缺陷责任期届满后14天内 | 5% |

付款说明：投标人需在招标人支付上述费用前7日内提供相应数额的正式发票，招标人经审核无误后15个工作日内支付。

## 4. 争议解决

### 4.1 调解

合同争议进行调解时，可提交      /       （调解人）进行调解。

### 4.2 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第   （2）  种方式。

（1）提请         /          仲裁委员会进行仲裁。

（2）向           人民法院提起诉讼。

# 第五章  技术标准和要求

## 1. 监理规范、规程

1.1 《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）

1.2 《工程建设监理规程》（DBJ01-41-2002）

1.3 《建设工程安全监理规程》（DB11/382-2006）。

监理规范、规程如重新修订，以新修订的版本为准。

# 第六章  投标文件格式

__________（项目名称）监理

投 标 文 件

投标人：____________________________________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_________________（签字）

_________年_____月_____日

目 录

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（二）投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书（如有）

四、联合体协议书（适用于联合体投标人）

五、投标保证金（适用于要求提交投标保证金的）

六、监理与相关服务报价

（一）监理与相关服务报价汇总表

（二）施工阶段监理服务费计算表

（三）相关服务费用计算表

七、投标人资格、能力、信誉情况

（一）投标人基本情况表

（二）投标人企业组织结构框图

（三）财务状况

（四）近  年完成的类似项目情况表

（五）拟投入监理检测设备和工器具清单

（六）近  年发生的诉讼、仲裁及不良行为记录

（七）近  年监理服务获奖情况

八、项目监理与相关服务机构情况

（一）拟投入本项目人员情况汇总表

（二）总监理工程师任命书

（三）拟派总监理工程师在监项目情况及承诺

（四）拟派总监在监项目委托人同意兼职确认函（如有）

（五）总监理工程师工作履历表

（六）拟投入的其他人员工作履历表

九、资格预审更新资料表（适用于已进行资格预审的）

十、其他材料

十一、监理大纲与相关服务方案

## 一、投标函及投标函附录

### （一）投标函

投 标 函

__________（招标人名称）：

1．我方已充分研究了___________（项目名称）监理招标文件的全部内容，愿意按人民币（大写）___________（￥___________）进行报价，其中，施工阶段监理服务报价￥___________，相关服务报价￥___________，并按合同约定完成本项目监理与相关服务工作。

2．如果我方中标，我方保证在______年___月____日或按照合同约定的时间及投标文件承诺的人员、机构及各项资源组建监理机构进驻施工现场，按合同约定的监理与相关服务要求在监理与相关服务期内履行职责。我方同意在从规定的投标截止时间起____天的投标有效期内严格遵守本投标函的各项承诺。在此期限届满之前，本投标函始终对我方具有约束力，并随时准备接受你方发出的中标通知书。

3．随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

4．随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）___________（￥___________）。

5．在签署监理合同协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函及投标函附录，对双方具有约束力。

6. 我方承诺，我方拟派的总监理工程师：    （姓名）    ，监理工程师注册证书编号：______________，身份证号：________________，即为投标工作全权委托代理人，负责参加开标会、签署开标记录等有关工作。

7. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。

8．____________________________________________（其他补充说明）。

投 标 人：_______________________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：___________________（签字）

地址：_______________________________________________

电话：_______________________________________________

传真：_______________________________________________

邮编：___________________________________________

____________年_____月_____日

### （二）投标函附录

投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同 条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理与相关服务工作阶段 | 2.1.2、2.1.3 |  |  |
| 2 | 监理与相关服务期 | 合同协议书第六条 | 自 年 月 日始，至 年 月 日止；共计 天。 |  |
|  |  |  | （1）保修期服务期限自实际竣工日期至 年 月 日止。 （2）其他相关服务期限自 年 月 日始，至 年 月 日止。 |  |
| 3 | 补偿费用 | 5.3.4 | ____元 |  |
| 4 | 首付款比例 | 5.2 | _____% |  |
|  | …… |  |  |  |

投 标 人：_______________________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：___________________（签字）

____________年_____月_____日

## 二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：_____________________________

单位性质：_______________________________

地址：___________________________________

成立时间：___________年_______月_______日

经营期限：_______________________________

姓名：      性别：___________年龄：___________职务：_________系_____________________________________（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：    （名称）    （盖单位章）

___________年___________月___________日

备注：

- 以联合体形式投标的，只需出具联合体牵头人的法定代表人身份证明。

## 三、授权委托书

授权委托书

本人___________（姓名）系___________（投标人名称）的法定代表人，现委托___________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改___________（项目名称）监理投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____________

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投 标 人：_________________（盖单位章）

法定代表人：_________________（签字）

身份证号码：_________________

委托代理人：_________________（签字）

身份证号码：_________________

_______年_______月________日

备注：

- 以联合体形式投标的，本授权委托书应当由联合体牵头人的法定代表人签署。

- 法定代表人本人办理本授权委托书授权范围内事宜的，不需出具授权委托书。

## 四、监理与相关服务报价

### （一）监理与相关服务报价汇总表

监理与相关服务报价汇总表

招标项目名称：

| 序号 | 服务阶段 | 费用合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工阶段监理 |  |  |
| 2 | 相关服务 |  |  |
| 3 | 监理与相关服务费用 （投标总价） |  |  |

投 标 人：_______________________________（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：___________________（签字）

____________年_____月_____日

### （二）施工阶段监理服务费计算表

施工阶段监理服务费计算表

招标项目名称：

| 人员费用 |
| --- |
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 服务时间 （日历天） | 单价 （元/人·日） | 小计（元） | 备注 |
|  | 合计 |  |  |
| 监理监测设备和工器具及其他费用 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
|  | 合计 |  |  |
| 税费 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） | 备注 |
|  | 合计 |  |  |
|  | 施工阶段监理服务费用总计 =人员费用合计+监理检测设备和工器具及其他费用合计 +税费合计 |  |  |

### （三）相关服务费用计算表

相关服务费用计算表

招标项目名称：

| 人员费用 |
| --- |
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 服务时间 （日历天） | 单价 （元/人·日） | 小计（元） | 备注 |
|  | 合计 |  |  |
| 设备、工器具及其他费用 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
|  | 合计 |  |  |
| 税费 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） | 备注 |
|  | 合计 |  |  |
|  | 相关服务费用总计 =人员费用合计+设备、工器具及其他费用合计+税费合计 |  |  |

## 五、投标人资格、能力、信誉情况

### （一）投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 注册监理工程师 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资本金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

备注：

- 在本表后附企业营业执照副本的复印件、监理资质证书副本等资质证书的复印件。以现金或支票形式递交投标保证金的，还应当附基本账户开户许可证的复印件。

- 如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应当提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

3.  以联合体形式投标的，联合体各成员应当分别填写。

### （二）投标人企业组织结构框图

投标人企业组织结构框图

1、企业内部组织结构框图

2、投标人与其关联单位的关系说明。如实填报与投标人存在关联关系的从事工程建设行业的施工、监理、招标代理、材料和设备供应商等单位情况。 （1）与投标人同为一个法定代表人的单位名称： （2）与投标人单位负责人为同一人的单位名称： （3）投标人主要负责人任职或工作的其他单位名称： （4）与投标人存在控股、参股关系的单位情况 投标人控股、参股的单位名称： 控股、参股投标人的单位名称： （5）与投标人存在管理关系的单位名称：

备注：

1. 以联合体形式投标的，联合体各成员应当分别填写。

### （三）财务状况

财务状况

备注：

- 在此附第二章“投标人须知”第3.4.2（1）目规定的证明材料。

- 以联合体形式投标的，联合体各成员应当分别填写。

### （四）近5年完成的类似项目情况表

近 3年完成的监理与相关服务类似项目情况表

| 序号 | 项目名称 | 项目所在地 | 委托人名称 | 委托人电话 | 工程类别/规模 | 工程造价 | 合同价格 （监理与相关服务酬金） | 开竣工日期 | 承担的工作 | 总监理工程师（姓名、注册证书编号） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1. 本表后须附合同协议书、以及竣（交）工验收记录或委托单位评价资料的复印件。

2. 以联合体形式投标的，联合体各成员应当分别填写。

### （五）拟投入监理检测设备和工器具清单

拟投入监理检测设备和工器具清单

| 序号 | 设备或工具名称 | 规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### （六）近三年发生的诉讼、仲裁及不良行为记录

近三年发生的诉讼、仲裁及不良行为记录

| 诉讼情况 |
| --- |
| 序号 | 判决或裁定时间 | 诉讼相对人 | 诉讼原因 | 备注 |
| … | …… |  |  |  |
| 仲裁情况 |
| 序号 | 裁决时间 | 仲裁相对人 | 仲裁原因 | 备注 |
| … | …… |  |  |  |
| 不良记录情况 |
| 年度 | 不良记录内容 | 备注 |
| … | …… |  |

备注：

1. 本表后附判决书、裁定书、仲裁裁决书及有关文件的复印件。

2. 以联合体形式投标的，联合体各成员应当分别填写。

### （七）近/ 年监理服务获奖情况

近 / 年监理服务获奖情况

| 序号 | 奖项名称 | 获奖时间 | 颁奖机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1. 本表后附获奖证书等的复印件。

2. 以联合体形式投标的，联合体各成员应当分别填写。

## 六、项目监理与相关服务机构情况

### （一）拟投入本项目人员情况汇总表

拟投入本项目人员情况汇总表

| 序号 | 姓名 | 拟在本项目担任的工作或岗位 | 学历 | 职称 | 专业 | 执业资格或 岗位（培训）证书 | 工作年限 | 监理（服务）工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 证书名称及专业 | 证书编号 |  |  |

### （二）总监理工程师任命书

总监理工程师任命书

________________（招标人名称）：

经我方研究决定，如我公司在__________________项目中标，拟任命_________（监理工程师注册证号：____）为我公司在本项目的总监理工程师，在该项工程中履行总监理工程师职责。

特此任命。

投标人名称：             （盖单位章）

法定代表人：                 （签字）

签发时间：___   _年__   __月____日

### （三）拟派总监理工程师在监项目情况及承诺

拟派总监理工程师在监项目情况及承诺

________________（招标人名称）：

我公司在本招标项目中，拟任命的总监理工程师_________（监理工程师注册证号：____）目前______（已或未）在我公司承担的其他监理项目中担任总监理工程师。

如已担任其他项目总监理工程师，这些项目是：

1. ______________________________________________

2. ______________________________________________

目前已征得上述项目委托人同意其兼任本招标项目总监理工程师，书面证明材料详见后附《拟派总监在监项目委托人同意兼职确认函》。

如我方中标，该拟派总监理工程师可根据招标项目要求到岗，在该项工程中履行总监理工程师职责。

特此承诺。

投标人名称：             （盖单位章）

法定代表人：                 （签字）

时间：___   _年__   __月____日

### （四）拟派总监在监项目委托人同意兼职确认函（如有）

拟派总监在监项目委托人同意兼职确认函

________________（招标人名称）：

__________________（总监理工程师姓名）在我单位组织建设的_______________（建设项目）中担任总监理工程师职务。经研究，我方同意______________（投标人名称）在你方招标的____________（招标项目名称）项目中任命其为总监理工程师。

特此确认。

在监项目委托人名称：             （盖单位章）

法定代表人：                 （签字）

时间：___   _年__   __月____日

### （五）总监理工程师工作履历表

总监理工程师工作履历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 监理工程师 注册证书编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加工作 年 限 |  | 监理工作 年 限 |  | 注册专业 |  |
| 主要工作经历 |
| 起止时间 | 监理过的类似项目名称及规模 | 担任职务 | 委托人及联系电话 |
| 备注 |  |

备注：

- 本表后附监理工程师注册证书及文物保护工程监理工程师培训证书、身份证、职称证等证书，担任总监理工程师主持监理过的类似项目业绩的合同协议书或竣（交）工验收记录复印件。

### （六）拟投入的其他人员工作履历表

拟投入的其他人员工作履历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 职称及专业 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加工作 年限 |  | 监理（服务） 工作年限 |  | 执业资格注册或岗位（培训）证书编号 |  |
| 拟在本项目担任的工作或岗位 |  |
| 主要工作经历 |
| 起止时间 | 监理（服务）过的类似 项目名称 | 担任职务 | 委托人及联系电话 |
| 备注 |  |

备注：

- 本表后应当附执业资格注册证书、岗位（培训）证书、身份证、职称证等证书的复印件。

## 七、监理大纲与相关服务方案

### （一）监理大纲编制内容要求

投标人编制监理大纲的要求：编制时应当采用文字并结合图表形式说明项目监理机构的设置及岗位人员职责分工；工程质量、进度、造价、安全、环境、合同和信息、协调等各方面工作方法及措施；同时应当对关键工序、复杂环节重点提出相应监理措施与旁站监理工作的安排等。监理大纲按照如下内容（模块）编制：

（1）项目监理机构和监理岗位设置情况及职责划分：通过框图形式明确拟投项目的监理组织机构设置、岗位设置，明确相应的岗位职责；

（2）工程特点、监理工作的重点与难点分析及监理对策：根据招标文件及现场踏勘情况，对项目监理工作需要特别给予重视的问题逐一论述并给出解决难点的对策与方法；

（3）质量控制重点及监理措施：针对质量控制，进行监理工作的方法与流程的详尽阐述；

（4）进度控制重点及监理措施：针对进度控制，进行监理工作的方法与流程的详尽阐述；

（5）造价控制重点及监理措施：针对造价控制，进行监理工作的方法与流程的详尽阐述；

（6）安全监理措施：对安全生产管理的监理体系的建立以及措施、工作流程进行详尽阐述；

（7）合同和信息管理措施：对合同和信息管理的工作方法与流程进行详尽阐述；

（8）环境保护及文明施工监理措施：对环境保护及文明施工监理的体系、措施、工作流程进行详尽阐述；

（9）组织协调方案及措施：针对项目参与各方，拟定组织协调方案及措施，进行监理工作的方法与流程的详尽阐述；

（10）监理工作建议：为更好地完成本项目的监理工作，投标人可按照自身的实际经验，对本项目监理工作提出良好的建议；

监理大纲其他内容要求：           /

### （二）相关服务方案编制的内容要求（如有）

相关服务方案编制时应当采用文字并结合图表形式说明：

（1）项目相关服务的工作范围；

（2）项目相关服务机构的设置及岗位人员职责分工；

（3）项目相关服务阶段的重点难点分析及主要对策；

（4）相关服务方案的总体策划及工作主要程序；

（5）其他。